- АДМИНИСТРАЦИЯ

- УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2022 года № 1837

р.п. Октябрьский

Об утверждении порядка подготовки проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

и положения о комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Устьянского муниципального района Архангельской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

Порядок подготовки проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия;

Положение о Комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике «Устьяны» и разместить на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района.

Глава Устьянского муниципального района				   С.А. Котлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Устьянского муниципального района

Архангельской области

от 6 октября 2022 года № 1837

Порядок

подготовки проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

- Настоящий Порядок подготовки проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), определяет процедуру подготовки проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее соответственно - муниципальный контракт, контракт, решение).

- Настоящий Порядок не распространяется на муниципальные контракты, заключенные в соответствии с Правилами принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденными постановлением администрации Устьянского муниципального района от 17 апреля 2017 года № 364.

- Решение принимается на основании протокола Комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - Комиссия) исходя из предложений, представленных отраслевым органом администрации Устьянского муниципального района, осуществляющим функции и полномочии учредителя и являющимся главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - главный распорядитель бюджетных средств).

- Заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, в течение 2 рабочих дней с даты поступления предложения направляет главному распорядителю бюджетных средств письменное обращение об изменении существенных условий контракта (далее - обращение).

- По результатам рассмотрения данного обращения главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней подготавливает предложения о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта и направляет их в адрес Комиссии.

- Решение об изменении (либо об отказе в изменении) существенных условий муниципального контракта (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия принимается в форме постановления администрации Устьянского муниципального района (далее - постановление).

- Проект постановления разрабатывает главный распорядитель бюджетных средств.

- Постановление должно содержать:

- указание на правовое основание для изменения существенных условий муниципального контракта (пункт 8 части 1 статьи 95 Федерального закона);

- дату, номер и наименование сторон муниципального контракта;

- существенные условия муниципального контракта, которые предлагается изменить.

- К проекту постановления прилагается обоснование изменения, которое является неотъемлемой частью решения, содержащее:

- информацию о муниципальном контракте и его существенных условиях;

- информацию о проведенных государственных экспертизах проектной документации;

- указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Архангельской области, муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен муниципальный контракт;

- предложение об изменении цены или предмета муниципального контракта и обоснование наличия правовых оснований для изменения существенных условий муниципального контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона;

- указание о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий муниципального контракта Комиссией.

- УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Устьянского муниципального района

Архангельской области

от 6 октября 2022 года №  1837

Положение

о комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

- Комиссия по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим принятие согласованных решений по итогам рассмотрения предложений отраслевого органа администрации Устьянского муниципального района, осуществляющего функции и полномочии учредителя и являющегося главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее - главный распорядитель бюджетных средств).

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и иными федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, муниципальными правовыми актами Устьянского муниципального района настоящим Положением.

- Основным полномочием Комиссии является рассмотрение предложений главного распорядителя бюджетных средств об изменении существенных условий муниципального контракта по основаниям, установленным пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона.

- Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Устьянского муниципального района по конкретному муниципальному контракту. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

- Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, в том числе определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности

между членами Комиссии;

подписывает протоколы заседаний, письменные запросы и иные документы Комиссии;

представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

контролирует исполнение решений Комиссии.

- Секретарь Комиссии:

обеспечивает подготовку документов и материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комиссии;

осуществляет подготовку запросов, других материалов и документов, необходимых для выполнения функций и задач Комиссии;

организует оповещение членов Комиссии и иных лиц, участвующих в заседаниях Комиссии, о времени и сроках проведения заседаний.

- Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

- Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.

- Заседания Комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Комиссию предложения главного распорядителя бюджетных средств об изменении существенных условий муниципального контракта.

- Комиссией на заседаниях рассматриваются документы, представленные главным распорядителем бюджетных средств, в том числе обоснование изменения, соответствующее требованиям, установленным пунктом 7 Порядка подготовки проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

- По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о возможности подготовки главным распорядителем бюджетных средств проекта решения об изменении существенных условий муниципального контракта.

- Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами Комиссии, принимающими участие в заседании. К протоколу прилагается особое мнение членов Комиссии (при его наличии).

- Решения Комиссии носят обязательный характер.