Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Устьянский муниципальный район»

от 29декабря 2018 г. № 1682

Утверждена постановлением

 администрации муниципального образования

 «Устьянский муниципальный район»

от 07 февраля 2018 года № 124,

в редакции постановления

от 29 декабря 2018 г. № 1682

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬЯНСКИЙ МУНИИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ»**

**п.Октябрьский**

**2018 год**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| Ответственные соисполнители программы | Администрация МО «Октябрьское»Администрация МО «Киземское»Администрация МО «Шангальское» |
| Цель программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| Задачи программы  | Благоустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское».Благоустройство дворовых территорий в МО «Киземское».Благоустройство дворовых территорий в МО «Шангальское».Благоустройство общественных территорий в МО «Октябрьское».Благоустройство общественных территорий в МО «Киземское».Благоустройство общественных территорий в МО «Шангальское». |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Обустройство 70 дворовых территорий в МО «Октябрьское».Обустройство 32 дворовых территорий в МО «Киземское».Обустройство 18 дворовых территорий в МО «Шангальское».Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское».Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское».Обустройство 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2022 годы. На этапы программа не подразделяется. |
| Перечень основных мероприятийпрограммы  | Обустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское».Обустройство дворовых территорийв МО «Киземское».Обустройство дворовых территорийв МО «Шангальское».Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское».Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское».Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем – 182 348 827,55 рублей, в том числе:федеральный бюджет: 147 796 818,11 рублейобластной бюджет: 15 465 883,30 рублейрайонный бюджет: 659 886,14 рублей бюджет поселений: 18 106 240,0 рублейвнебюджетные источники: 320 000 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обустройство 70 дворовых территорий в МО «Октябрьское».Обустройство 32 дворовых территорий в МО «Киземское».Обустройство 18 дворовых территорий в МО «Шангальское».Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское».Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское».Обустройство 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». |
| Система организации контроля за исполнением программы  | Контроль над реализацией программы осуществляется начальником управления строительства и инфраструктуры - заместителем главы администрациимуниципального образования «Устьянский муниципальный район» по строительству и муниципальному хозяйству Тарутиным Александром Алексеевичем. |

**Раздел I.**

**Общая характеристика сферы реализации программы**

Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» расположено на юго-востоке Архангельской области вдоль реки Устья. Общая площадь района 10,7 тыс. кв. км. В состав муниципального района входит 15 сельских поселений и одно городское.Численность населения района составляет 26,9 тыс. чел., в том числе в сельских поселениях 17,7 тыс. чел.Основой экономики района является лесозаготовительная и деревообрабатывающая, строительная промышленность, сельское хозяйство.

Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень благоустройства в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район».

 Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

 Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

 В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования, расположенные на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район», нуждаются в благоустройстве и ремонте, но в связи со снижением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость благоустройства муниципальных территорий общего пользования города продиктовано требованиями настоящего времени, в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности.

 С целью улучшения качества жизни населения муниципального образования «Устьянский муниципальный район» необходимо учитывать значимость приведения в нормативное состояние дворовых проездов, а также устройство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях в виду значительного роста количества машин у населения за последние годы.

 Важное место в планировании застройки муниципального образования «Устьянский муниципальный район» занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство муниципального образования «Устьянский муниципальный район» не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

 За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

 Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данных мероприятий с максимальной эффективностью. Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в себя как минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовых территорий), так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (устройство детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение и др.).

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированное социально-экономическое развитие и окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

**Раздел II.**

**Цель, задачи и сроки реализации Программы**

* 1. Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район».
	2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели:
1. Благоустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское».
2. Благоустройство дворовых территорий в МО «Киземское».
3. Благоустройство дворовых территорий в МО «Шангальское».
4. Благоустройство общественных территорий в МО «Октябрьское».
5. Благоустройство общественных территорий в МО «Киземское».
6. Благоустройство общественных территорий в МО «Шангальское».
	1. Программа реализуется в 2018-2022 годах.

**Раздел III.**

**Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1.

* 1. Благоустройство дворовых территорий будет осуществлено согласно адресному перечню многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах(Приложение № 2).Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.
	2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022годах, приведен в Приложении № 3.Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, формируется по результатам инвентаризации дворовых многоквартирных домов расположенных на территориях муниципальных образований и в соответствии с порядками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программные мероприятия муниципальной программы на 2018-2022годы, утвержденными нормативными правовыми актами поселений.

Благоустройство территорий общего пользования, отобранных в соответствии с порядками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годах», утвержденныминормативными правовыми актами поселений.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, данные условия также должны соблюдаться при подготовке сметной документации и дизайн – проектов.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления указан в приложении 4.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных муниципальным образованием правил благоустройства указаны в приложении 5.

**Раздел IV.**

**Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, за счет средств бюджетов поселений, а так же средств заинтересованных лиц.

Допускается расходование средств бюджетов поселенийна разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Расходование средств заинтересованных лиц допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022оды, проектной документацией, проведения государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройств дворовых территорий) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству в отношении соответствующих дворовых территорий, по которым заинтересованные лица приняли решение о финансовом участии.

Обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятия по благоустройству, дополнительного перечня работ в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятия по благоустройству. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены копии документов: договор подряда на выполнение проектной и сметной документации, акты выполненных работ, счета на оплату, квитанции об оплате, платежное поручения о перечислении денежных средств.

Допускается принятие местными бюджетами дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат к обязательствам заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Объемы финансовых средств Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджетов.

**Раздел V.**

**Показатели выполнения Программы**

Основными показателями выполнения Программы являются:

- обустройство 70 дворовых территорий в МО «Октябрьское».

- обустройство 32 дворовых территорий в МО «Киземское».

- обустройство 18 дворовых территорий в МО «Шангальское».

- обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское».

- обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское».

- обустройство 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское».

**Раздел VI.**

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**Раздел VII.**

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения**

**дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий,**

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД.
2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается и утверждается на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием на согласование дизайн-проекта.
3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в муниципальную программу по формированию современной городской среды (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в администрацию поселения дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД.
4. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо доработанный Проект утверждается постановлением главы администрации поселения.

**Раздел VIII.**

 **Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам**

Участие в реализации и финансировании мероприятий программы из федерального и областного бюджетов осуществляется путем подписания соответствующего соглашения между администрацией муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Финансирование администраций городских и сельских поселений муниципального образования «Устьянский муниципальный район» из бюджета района, областного и федерального бюджетов в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий будет осуществляться по Правилам предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Устьянского района в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2018-2022 годы" |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок начала / окончанияработ** | **Источникифинансирования** | **Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. рублей)** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** |
| **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Формирование современной городской среды на территории МО "Устьянский муниципальный район" на 2018-2022гг.** |
| 1 | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское" | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Октябрьское" | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 93045,72 | 2848,99 | 20915,2 | 22222,4 | 27451,13 | 19608,0 | Обустройство 70 дворовых территорий в МО "Октябрьское" |
| Федеральный бюджет | 76946,21 | 2263,43 | 17317,76 | 18400,12 | 22729,5 | 16235,4 |
| Областной бюджет | 6690,99 | 196,71 | 1505,92 | 1600,04 | 1976,52 | 1411,8 |
| Бюджет района | 246,02 | 246,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 9082,5 | 62,83 | 2091,52 | 2222,24 | 2745,11 | 1960,8 |
| Внебюджетные источники | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское"  | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Киземское" | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 41408,05 | 309,81 | 798,24 | 13000,0 | 13000,0 | 14300,0 | Обустройство 32дворовых территорий в МО "Киземское"  |
| Федеральный бюджет | 34179,10 | 149,73 | 660,97 | 10764,0 | 10764,0 | 11840,4 |
| Областной бюджет | 3059,14 | 100,07 | 57,47 | 936,0 | 936,0 | 1029,6 |
| Бюджет района | 24,98 | 24,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 4144,83 | 35,03 | 79,8 | 1300,0 | 1300,0 | 1430,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское"  | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Шангальское" | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 28672,09 | 1514,65 | 1947,34 | 3894,68 | 5789,36 | 15526,06 | Обустройство 18 дворовых территорий в МО "Шангальское"  |
| Федеральный бюджет | 21243,72 | 1206,28 | 1477,34 | 2954,68 | 4109,36 | 11496,06 |
| Областной бюджет | 3905,01 | 105,01 | 250,0 | 500,0 | 900,0 | 2150,0 |
| Бюджет района | 131,13 | 131,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 3072,23 | 72,23 | 200,0 | 400,0 | 700,0 | 1700,0 |
| Внебюджетные источники | 320,0 | 0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 180,0 |
| 4 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Октябрьское" | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 7783,99 | 1717,71 | 1516,90 | 1516,90 | 1516,90 | 1516,90 | Обустройство5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». |
| Федеральный бюджет | 6416,11 | 1392,15 | 1255,99 | 1255,99 | 1255,99 | 1255,99 |
| Областной бюджет | 568,6 | 131,72 | 109,22 | 109,22 | 109,22 | 109,22 |
| Бюджет района | 152,39 | 152,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 648,21 | 41,45 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 151,69 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». | Администрация МО "Устьянскиймуниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Киземское" | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 7101,89 | 1101,89 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». |
| Федеральный бюджет | 5969,72 | 1001,72 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
| Областной бюджет | 432,0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Бюджет района | 100,17 | 100,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 600,0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Шангальское" | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | Обустройство2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». |
| Федеральный бюджет | 3600,0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | 1800,0 |
| Областной бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего, в том числе:** | **182013,06** | **7493,05** | **26677,68** | **42133,98** | **51257,39** | **54450,96** |  |
| **Федеральный бюджет** | **148354,86** | **6013,31** | **21954,06** | **34616,79** | **41900,85** | **43869,85** |
| **Областной бюджет** | **14855,74** | **533,51** | **2030,61** | **3253,26** | **4129,74** | **4908,62** |
| **Бюджет района** | **654,69** | **654,69** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет поселения** | **17747,77** | **211,54** | **2673,01** | **4223,93** | **5146,8** | **5492,49** |
| **Внебюджетные источники** | **400,0** | **80,00** | **20,0** | **40,0** | **80,0** | **180,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период

с 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
|
| 2018 год  |
| 1. 1
 | п. Октябрьский, ул. Заводская 30, пер. Октябрьский,3, ул. Первомайская4а |
| 1. 2
 | п. Кизема, ул. Некрасова, д. 4 |
| 1. 3
 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2, 2а, 3в |
| 1. 4
 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 4г, 5 |
| 2019-2022 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская, 58, ул. Коммунальная,11 |
|  | П. Октябрьский, ул. Коммунальная,3\5 |
|  | П. Октябрьский, ул. Коммунальная, 5а/5б/11а |
|  | П. Октябрьский, ул.Заводская,31/32 |
|  | П. Октябрьский, ул. Первомайская, 6/8 |
|  | П. Октябрьский, ул. Первомайская,9а |
|  | П. Октябрьский, пер. Шангальский,6 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,36 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,34 ул. Школьная,8 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,25 ул. Ленина,56а |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,54а\52а,ул. Первомайская,17 |
|  | П. Октябрьский,ул. Ленина, 53 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,50б, ул. Советская,19/21,ул. Школьная,16 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,49 |
|  | П. Октябрьский, ул. Школьная,15, ул. Ленина,40/42/44 |
|  | П. Октябрьский, ул. Победы,2/4/6/8/10 |
|  | П. Октябрьский, ул. Победы,14 |
|  | П. Октябрьский, ул. Клубная, 4 |
|  | П. Октябрьский, ул. Клубная,5 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,18/20 |
|  | П. Октябрьский, ул. Заводская, 4 |
|  | П. Октябрьский, ул. Зеленая,40а |
|  | П. Октябрьский, ул. Зеленая,36а/38 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,9 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,7 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,5 |
|  | П. Октябрьский, ул. Гагарина,16, ул. Ленина,30 |
|  | П. Октябрьский, ул. Гагарина,17, ул. Ленина,26/28 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская,8 пер.Железнодорожный,10 |
|  | П. Октябрьский ул. Советская,4 |
|  | П. Октябрьский, ул. Комсомольская,16/18 ул. Ленина,24 |
|  | П. Октябрьский ул. Ленина,33 |
|  | П. Октябрьский ул. Комсомольская,36/38 |
|  | П. Октябрьский, ул. Комсомольская,22, ул. Ленина,25 |
|  | П. Октябрьский ул. Комсомольская,19 |
|  | П. Октябрьский ул. Комсомольская,25 |
|  | П. Октябрьский ул. Пролетарская,21 |
|  | П. Октябрьский, ул. Спортивная,1, ул. Пролетарская, 14 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,16 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,15 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,2 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ленина,4/6/8/10 |
|  | П. Октябрьский, ул. 60 лет СССР,4 |
|  | П. Октябрьский, ул. Кашина,10 |
|  | П. Октябрьский, ул. Заводская,3 |
|  | П. Октябрьский, ул. Заводская,5/6 |
|  | П. Октябрьский, ул. Комсомольская,3/5/5а |
|  | П. Октябрьский, ул. Просторная, 7а |
|  | П. Октябрьский, ул. Промышленная,2/4/6/8 |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,14, ул. Промышленная,13 |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,5/7 |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,9 |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,2а |
|  | П. Октябрьский, ул. Поржемская,13а |
|  | П. Октябрьский,ул. Восточная, 41, ул. Поржемская, 34 |
|  | П. Октябрьский, ул. Подгорная,5 |
|  | П. Октябрьский, ул. Подгорная,4 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ломоносова,6а |
|  | П. Октябрьский, ул. Ломоносова,1/3/5 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ломоносова,20/22/26 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ломоносова,24/28/34 |
|  | П. Октябрьский, ул. Ломоносова,30/32/36 |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,3/5а |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,3а, Ул. Домостроителей,2б/2в |
|  | П. Октябрьский, ул. Магистральная,1, Ул. Домостроителей,2а,2,4 |
|  | П. Октябрьский, ул. Домостроителей,4а/6а/6 |
|  | П. Октябрьский, ул. Домостроителей,6в/6б |
|  | П. Октябрьский, ул. Домостроителей,8/10 |
|  | П. Октябрьский, ул. Советская, 27 |
|  | с. Шангалы,ул.Ленина, 79 |
|  | с. Шангалы, ул.Ленина, 67 |
|  |  с. Шангалы,ул.Ленина, 54а |
|  | с. Шангалы, ул.Ленина, 39 |
|  | с. Шангалы,ул.Ленина, 31 |
|  | с. Шангалы, ул.Первомайская, 28а  |
|  | с. Шангалы, ул.Первомайская, 28  |
|  | с. Шангалы, ул.Первомайская, 30а |
|  | с. Шангалы, ул.Ленина,33-а  |
|  | с. Шангалы, ул.Советская, 4 |
|  | с. Шангалы, ул. Строительная, 12 |
|  | с. Шангалы, ул.Набережная, 1  |
|  | с. Шангалы, ул.50 лет октября, 7 |
|  | с. Шангалы, ул.50 лет октября, 8-а |
|  | с. Шангалы, ул.50 лет октября, 8-б |
|  | д. Бережная, ул. Полевая, д. 16а |
|  | П. Кизема, ул. Ленина, 10 |
|  | П. Кизема, ул. Павла Синицкого, 42 |
|  | П. Кизема, ул. Некрасова,5 |
|  | П. Кизема, ул. Некрасова,6 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,12 |
|  | П. Кизема, ул. Ленина, 11 |
|  | П. Кизема, ул. Ленина, 15 |
|  | П. Кизема, ул. Ленина,16 |
|  | П. Кизема, ул. Некрасова,3 |
|  | П. Кизема, ул. Павла Синицкого, 40 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 4 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 6 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 8 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 1 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 3 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина,5 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 7 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,1 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,3 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,5 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,7 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,4 |
|  | П. Кизема, ул. Терешковой,10 |
|  | П. Кизема, ул. Советская, 13 |
|  | П. Кизема, ул. Спортивная, 4а |
|  | П. Кизема, ул. Комсомольская, 10 |
|  | П. Кизема, ул. Заводская, 6 |
|  | П. Кизема, уд. Октябрьская, 10 |
|  | П. Кизема, ул. Железнодорожная, 12 |
|  | П. Кизема, пер. Детский, 2 |
|  | П. Кизема, ул. Гагарина, 2 |

Приложение № 3

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период

с 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории |
| 2018 год |
| 1 | Зона отдыха «Сосновый бор» п. Октябрьский ул. Зеленая |
| 2 | Администрация МО «Киземское» в п. Кизема |
| 2019-2022 годы |
| 3 | С. Шангалы, ул. Ленина, парк Победы |
| 4 | П. Октябрьский, паркпо ул. Победы |
| 5 | П. Кизема, сквер поул. Детской |
| 6 | С. Шангалы, ул. Ленина, территория парка и отдыха |
| 7 | П. Октябрьский, спортивная площадка по ул. Магистральная |
| 8 | П. Кизема,ул. Спортивная, стадион |
| 9 | П. Октябрьский, площадка у храма Прокопия Святого Устьянского |
| 10 | П. Кизема, ул. Чкалова, стадион |
| 11 | П. Октябрьский, сквер по ул. Кашина |
| 12 | П. Кизема, ул. Советов, территория ЖД клуба |

Приложение № 4

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

1. Универмаг, п. Октябрьский, ул. Победы д.12;
2. ТЦ «На Заводской», п. Октябрьский, ул. Заводская д.5а
3. ТП «Московская ярмарка», п. Октябрьский, ул. Советская д.85;
4. магазин ИП Кашина Н.Н. п. Октябрьский, ул. Загородная д.2;
5. магазин «Бытовая техника» ИП «Гневашева А.В., п. Октябрьский ул. Заводская д.2
6. Здание администрации МО «Киземское» п. Кизема, ул. Советов, д. 1
7. Клуб железнодорожников п. Кизема, ул. Советов, д. 2
8. Здание Устьянскоймежпоселенческой центральной районной библиотеки п. Кизема, ул. Профсоюзная, д. 6а
9. Здание администрации МО «Шангальское» с. Шангалы, ул. Ленина, д. 23
10. Здание Устьянского центра народного творчества с. Шангалы, ул. Ленина, д. 40
11. Здание дома культуры д. Юрятинская, д. 7б

Приложение № 5

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных муниципальным образованием правил благоустройства

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;

 - заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – представителями общественных комиссий);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муниципального образования поселения;

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Приложение № 6

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Отчет | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | Обустройство 70 дворовых территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | шт. | 1 | 16 | 17 | 21 | 15 |
| 2 | Обустройство 32 дворовых территорий в муниципальном образовании «Киземское» | шт. | 0,5 | 0,5 | 10 | 10 | 11 |
| 3 | Обустройство 18 дворовых территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | шт. | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в муниципальном образовании «Киземское» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Обустройство 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 7

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники и направления финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **В том числе по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Всего по программе, в том числе:** | 182 348 827,55 | 7 828 747,55 | 26 677 680,0 | 42 133 980,0 | 51 257 460,0 | 54 450 960,0 |
| **Федеральный бюджет** | 147 796 818,11 | 5 455 208,11 | 21 954 060,0 | 34 616 790,0 | 41 900 910,0 | 43 869 850,0 |
| **Областной бюджет** | 15 465 883,30 | 1 143 653,30 | 2 030 610,0 | 3253 260,0 | 4 129 740,0 | 4 908 620,0 |
| **Бюджет района** | 659 886,14 | 659 886,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджет поселений** | 18 106 240,0 | 570 000,0 | 2 673 010,0 | 4 223 930,0 | 5 146 810,0 | 5 492 490,0 |
| **Внебюджетные источники** | 320 000,0 | 0 | 20 000,0 | 40 000,0 | 80 000,0 | 180 000,0 |