АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2020 года № 1709

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

- На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 27 февраля 2020 года № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район», администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 07 февраля 2018 года  № 124, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно исполняющего обязанности начальника управления строительства и инфраструктуры, заместителя главы администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» по строительству и муниципальному хозяйству.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Устьянского муниципального района                                 А.А. Хоробров

Приложение к постановлению администрации

Устьянского муниципального района

Архангельской области

от 12 ноября 2020 года № 1709

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

п. Октябрьский

2018 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Ответственные соисполнители программы | Муниципальные образования, входящие в состав Устьянского муниципального района Архангельской области |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| Задачи программы | Задача № 1 . Благоустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское». Благоустройство дворовых территорий в МО «Киземское». Благоустройство дворовых территорий в МО «Шангальское». Благоустройство общественных территорий в МО «Октябрьское». Благоустройство общественных территорий в МО «Киземское». Благоустройство общественных территорий в МО «Шангальское». Задача № 2. Благоустройство территорий поселений и закупка уборочной и коммунальной техники. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Октябрьское». Количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Киземское». Количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Шангальское». Количество благоустроенных общественных территорий в МО «Октябрьское». Количество благоустроенных общественных территорий в МО «Киземское». Количество благоустроенных общественных территорий в МО «Шангальское». Количество благоустроенных территорий поселений, уборочной и коммунальной техники. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2024 годы. На этапы программа не подразделяется. |
| Перечень основных мероприятий программы | Обустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское». Обустройство дворовых территорий в МО «Киземское». Обустройство дворовых территорий в МО «Шангальское». Обустройство общественных территорий в МО «Октябрьское». Обустройство общественных территорий в МО «Киземское». Обустройство общественных территорий в МО «Шангальское». Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем – 31 101 497,31 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 20 743 808,39 рублей областной бюджет – 8 529 665,80 рублей бюджет района – 971 898,40 рублей бюджет поселений – 856 124,72 рублей внебюджетные источники: 0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 70 дворовых территорий в МО «Октябрьское». 32 дворовых территорий в МО «Киземское». 18 дворовых территорий в МО «Шангальское». 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники, в том числе: - 10 дворовых территорий; - 51 общественных территорий; - 29 единиц уборочной и коммунальной техники. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30 процентов. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется начальником управления строительства и инфраструктуры - заместителем главы администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |

Раздел I.

Общая характеристика сферы реализации программы

Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» расположено на юго-востоке Архангельской области вдоль реки Устья. Общая площадь района 10,7 тыс. кв. км. В состав муниципального района входит 15 сельских поселений и одно городское. Численность населения района составляет 26,9 тыс. чел., в том числе в сельских поселениях 17,7 тыс. чел. Основой экономики района является лесозаготовительная и деревообрабатывающая, строительная промышленность, сельское хозяйство.

Одним из важнейших показателей качества жизни  является уровень благоустройства в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район».

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования,  расположенные на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район», нуждаются в благоустройстве и ремонте, но  в связи со снижением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость благоустройства муниципальных территорий общего пользования  города продиктовано требованиями настоящего времени, в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности.

С целью улучшения качества жизни населения муниципального образования «Устьянский муниципальный район» необходимо учитывать значимость приведения в нормативное состояние дворовых проездов, а также устройство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях в виду значительного роста количества машин у населения за последние годы.

Важное место в планировании застройки муниципального образования «Устьянский муниципальный район» занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство муниципального образования «Устьянский муниципальный район» не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия  внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данных мероприятий с максимальной эффективностью. Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в себя как минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовых территорий), так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (устройство детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение и др.).

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированное социально-экономическое развитие и окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

Раздел II.

Цель, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели:

Задача № 1:

- Благоустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское».

- Благоустройство дворовых территорий в МО «Киземское».

- Благоустройство дворовых территорий в МО «Шангальское».

- Благоустройство общественных территорий в МО «Октябрьское».

- Благоустройство общественных территорий в МО «Киземское».

- Благоустройство общественных территорий в МО «Шангальское».

Задача № 2:

Благоустройство территорий поселений и закупка уборочной и коммунальной техники.

Программа реализуется в 2018-2024 годах.

Раздел III.

Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1.

  - Благоустройство дворовых территорий будет осуществлено согласно адресному перечню многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах (Приложение № 2).Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

  - Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, приведен в Приложении № 3.Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, формируется по результатам инвентаризации дворовых многоквартирных домов расположенных  на территориях муниципальных образований и  в соответствии с порядками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  программные мероприятия муниципальной программы, утвержденными нормативными правовыми актами поселений.

Благоустройство территорий общего пользования, отобранных в соответствии с порядками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную  программу формирования современной городской среды наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству, утвержденными нормативными правовыми актами поселений.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, данные условия также должны соблюдаться при подготовке сметной документации и дизайн – проектов.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления указан в приложении

1.6. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных муниципальным образованием правил благоустройства, указаны в приложении № 3.

1.7. Распределение средств иного межбюджетного трансферта на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники приведено в приложении № 7.

Раздел IV.

Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, за счет средств бюджетов поселений, а так же средств заинтересованных лиц.

Допускается расходование средств бюджетов поселений на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий  и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Расходование средств заинтересованных лиц допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, проектной документацией, проведения государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройств дворовых территорий) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству в отношении соответствующих дворовых территорий, по которым заинтересованные лица приняли решение о финансовом участии.

Обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ в размере не менее пяти  процентов от стоимости мероприятия по благоустройству, дополнительного перечня работ в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятия по благоустройству. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены копии документов: договор подряда на выполнение проектной и сметной документации, акты выполненных работ, счета на оплату, квитанции об оплате, платежное  поручения о перечислении денежных средств.

Допускается принятие местными бюджетами дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат к обязательствам заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Объемы финансовых средств Программы  являются прогнозными и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджетов.

Раздел V.

Показатели выполнения Программы

Основными показателями выполнения Программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий в  МО «Октябрьское».

- количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Киземское».

- количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Шангальское».

- количество благоустроенных общественных территорий в  МО  «Октябрьское».

- количество благоустроенных общественных территорий в  МО «Киземское».

- количество благоустроенных общественных территорий в  МО «Шангальское».

- количество благоустроенных территорий поселений, уборочной и коммунальной техники.

Раздел VI.

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Раздел VII.

Распределение объемов финансирования  Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам

Общий объем финансирования программы составляет 31 101 497,31  рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 20 743 808,39 рублей, средств областного бюджета 8 529 665,80 рублей, бюджета района  971 898,40 рублей, средств бюджета поселений – 856 124,72 рублей и средств внебюджетных источников – 0,00 рублей. Объемы финансирования программы за счет средств бюджета района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета района на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета района.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2018-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 15 |
| Формирование современной городской среды на территории МО "Устьянский муниципальный район" на 2018-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское" | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район, администрация МО "Октябрьское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 5 451 087,89 | 3 021 355,63 | 2 429 732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды – от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30 процентов, 70 дворовых территорий в МО "Октябрьское" |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4 381 778,31 | 2 047 329,73 | 2 334 448,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 472 823,59 | 425 181,72 | 47 641,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 366 485,99 | 318 844,18 | 47 641,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское" | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район, администрация МО "Киземское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 260 658,08 | 260 658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32 дворовых территорий в МО "Киземское" |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 149 608,33 | 149 608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 31 070,10 | 31 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 24 979,65 | 24 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район администрация МО "Шангальское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 2 951 933,54 | 1 499 662,75 | 1 452 270,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18 дворовых территорий в МО "Шангальское" |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 524 199,35 | 1 128 880,40 | 1 395 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 262 925,31 | 234 449,37 | 28 475,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 164 808,88 | 136 332,98 | 28 475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Обустройство общественных территорий в МО «Октябрьское». | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район, администрация МО "Октябрьское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 8 730 794,78 | 1 821 056,03 | 3 237 205,59 | 3 526 951,86 | 71 272,64 | 74 308,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 общественных территорий в МО «Октябрьское». |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 741 589,15 | 1 242 692,87 | 3 110 256,26 | 3 388 640,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 401 436,91 | 268 806,28 | 63 474,71 | 69 155,92 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 212 187,42 | 79 556,88 | 63 474,62 | 69 155,92 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 375 581,30 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 272,64 | 74 308,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Обустройство общественных территорий в МО «Киземское». | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район, администрация МО "Киземское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 4 371 766,85 | 1 226 015,06 | 1 722 141,46 | 1 369 339,26 | 26 574,74 | 27 696,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 общественных территорий в МО «Киземское». |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3 856 942,91 | 886 696,78 | 1 654 606,45 | 1 315 639,68 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 244 763,15 | 184 145,83 | 33 767,53 | 26 849,79 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 160 789,72 | 100 172,45 | 33 767,48 | 26 849,79 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 109 261,07 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 564,74 | 27 696,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Обустройство общественных территорий в МО «Шангальское». | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район, администрация МО "Шангальское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 2 261 266,17 | 0,00 | 0,00 | 2 174 983,82 | 42 241,49 | 44 040,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 общественных территорий в МО «Шангальское». |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 089 690,34 | 0,00 | 0,00 | 2 089 690,34 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 241,49 | 44 040,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники | Управление строительства и инфраструктуры администрации МО "Устьянский муниципальный район, администрации поселений | 2020 | Всего, в том числе: | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники, в том числе: - 10 дворовых территорий; - 51 общественных территорий; - 29 единиц уборочной и коммунальной техники |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего, в том числе: | 31 101 497,31 | 7 828 747,55 | 8 841 350,10 | 14 145 274,94 | 140 078,87 | 146 045,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 20 743 808,39 | 5 455 208,11 | 8 494 630,24 | 6 793 970,04 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 8 529 665,80 | 1 143 653,30 | 173 360,05 | 7 212 652,45 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 971 898,40 | 659 886,14 | 173 359,81 | 138 652,45 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 856 124,72 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 078,87 | 146 045,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | адрес МКД; адрес местонахождения территории с указанием вида территории (объекта) |  | кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |  |  |  |  |  |  | дата составления паспорта инвентаризации (по состоянию на ...) |  |  |  | физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент); процент (%) |  |  |  | общая площадь территории; кв.м. |  | виды работ, необходимые для благоустройства (указать), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | год выполнения работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из минимального перечня |  |  |  |  | из дополнительного перечня |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кизема, Ул.Некрасова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1200 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации |  |  | 2018 |  |  |  |
| 2 | п. Октябрьский, ул.Заводская ,30, пер. Октябрьский ,3,ул. Первомайская,4а |  | 29:18:100107:517 |  |  |  |  |  |  |  | 24.07..2017 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4105 |  | Ремонт дворовых проездов Обеспечение освещения дворовой территории; |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки, проезд к территориям прилегающим к МКД |  |  | 2018 |  |  |  |
| 3 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2,2а,3в |  | 29:18:110105:490 29:18:110105:489 29:18:110105:488 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6152 |  | наружное освещение, установка скамьи |  |  |  |  | устройство бетонного основания, ограждение, песочницы, беседки |  |  | 2018 |  |  |  |
| 4 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 4г,5 |  | 29:18:110105:237 29:18:110105:238 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2969 |  | наружное освещение, установка скамьи, урн |  |  |  |  | устройство бетонного основания, ограждение детской площадки, песочницы, беседки |  |  | 2018 |  |  |  |
| 5 | д. Бережная, ул. Полевая д. 16а |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4016 |  | Ремонт дворовых проездов (бетонирование), установка скамеек, урн |  |  |  |  | Устройство парковочных карманов, детских площадок с игровым оборудованием, малых архитектурных форм |  |  | 2019 |  |  |  |
| 6 | п. Октябрьский Ул. Спортивная,1Ул. Пролетарская, 14 |  | 29:18:100112:472 |  |  |  |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  | 31 |  |  |  | 2137 |  | ремонт дворовых проездов; установка скамеек; установка урн; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | обустройство тротуаров. устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); установка оборудования на спортивной площадке |  |  | 2019 |  |  |  |
| 7 | п. Октябрьский, Ул. Советская,9 |  | 29:18::100118:326 |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  | 848 |  | установка урн; установка скамеек»; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | обустройство тротуаров; устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); установка песочницы; установка сушилки для белья с бетонным ; |  |  | 2019 |  |  |  |
| 8 | п. Кизема, ул.Гагарина,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 420 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек. |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 9 | п. Кизема, ул.Гагарина,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 240 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 10 | п. Кизема, ул. Гагарина,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 11 | п. Кизема, ул.Гагарина,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки,установка скамеек. |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 12 | п. Кизема, ул.Гагарина,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 180 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек. |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 13 | П. Кизема, ул. Терешковой,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки,установка скамеек. |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 14 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8а |  | 29:18:110105:603 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 45 |  |  |  | 2025 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  |  | 2022 |  |  |  |
| 15 | п. Кизема ул.П.Синицкого 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 50 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  | - |  |  | 2022 |  |  |  |
| 16 | п. Октябрьский, ул. Школьная,15 ,ул. Ленина,40/42/44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  | 48 |  |  |  | 3810 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2022 |  |  |  |
| 17 | п. Октябрьский, Ул. Коммунальная,3\5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1410 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2022 |  |  |  |
| 18 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,50б,Ул. Советская,19/21,Ул. Школьная,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 5437 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 19 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1275 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров |  | 2022 |  |  |  |
| 20 | П. Кизема, ул. Ленина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 75 |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 21 | п. Октябрьский, Ул. Коммунальная, 5а/ 5б/ 11а |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2707 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 22 | П. Октябрьский, Ул. Заводская,31/32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 878 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 23 | П. Октябрьский, Ул. Первомайская, 6/8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1648 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 24 | П. Октябрьский, Ул. Первомайская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1038 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 25 | П. Октябрьский, Пер. Шангальский,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 1611 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 26 | П. Октябрьский, Ул. Советская,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1460 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 27 | П. Октябрьский, Ул. Советская,34,Ул. Школьная,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 3740 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 28 | П. Октябрьский, Ул. Советская,25 ,Ул. Ленина,56а |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 3970 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к 16территориям пр17илегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 29 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,54а\52а ,Ул. Первомайская,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 2190 |  | ремонт дворовых проездов; .обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 30 | П. Октябрьский, ул. Ленина, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 1711 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 31 | П. Октябрьский, Ул. Победы,2/4/6/8/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 3266 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 32 | П. Октябрьский, Ул. Победы,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 37 |  |  | 890 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 33 | П. Октябрьский, Ул. Клубная,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 61 |  |  | 1530 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 34 | П. Октябрьский, Ул. Клубная,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 49 |  |  | 700 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 35 | П. Октябрьский, Ул. Советская,18/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 35 |  |  | 2322 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 36 | П. Октябрьский, Ул. Заводская д.4 |  | 29:18:100111:61 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1500 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 37 | П. Октябрьский, Ул. Зеленая,40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 1138 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 38 | П. Октябрьский, Ул. Зеленая,36а/38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 1755 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 39 | П. Октябрьский, Ул. Советская, 58 Ул. Коммунальная,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  | 2601 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 40 | П. Октябрьский, Ул. Советская,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 895 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 41 | П. Октябрьский,Ул. Советская,5 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 606 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); .Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 42 | П. Октябрьский, Ул. Гагарина,16,Ул. Ленина,30 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 49 |  |  | 1677 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 43 | П. Октябрьский, Ул. Гагарина,17,ул. Ленина,26/28 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 2110 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 44 | П. Октябрьский, Ул. Советская,8, пер.Железнодорожный,10 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  | 1986 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 45 | П. Октябрьский Ул. Советская,4 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1043 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 46 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,16/18 Ул. Ленина,24 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 49 |  |  | 2125 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 47 | П. Октябрьский Ул. Ленина,33 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 953 |  | 1. ремонт дворовых проездов; 2..обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | 1.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); 2. Проезд к территориям прилегающим к МКД 3.Обустройство тротуаров; |  | 2022 |  |  |  |
| 48 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,36/38 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 41 |  |  | 2432 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 49 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 45 |  |  | 1184 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. |  | 2022 |  |  |  |
| 50 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8б |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1665 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  |  | 2022 |  |  |  |
| 51 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 54а |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1813 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  |  | 2022 |  |  |  |
| 52 | п. Кизема, ул. П. Синицкого,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2022 |  |  |  |
| 53 | П. Кизема, пер. Детский,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 656 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2022 |  |  |  |
| 54 | п. Кизема, ул. Ленина,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 600 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2022 |  |  |  |
| 55 | П. Кизема, ул. Ленина,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 400 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2022 |  |  |  |
| 56 | П. Кизема, ул. Терешковой,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2022 |  |  |  |
| 57 | с. Шангалы, ул. Советская, д. 4 |  | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 4481 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, работы по демонтажу хоз. построек, устройство парковочных карманов, детских площадок с игровым оборудованием. |  | 2022 |  |  |  |
| 58 | с. Шангалы, ул. Строительная, д. 12 |  | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2912 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. |  | 2022 |  |  |  |
| 59 | с. Шангалы, ул. Набережная, д. 1 |  | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3696 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, работы по демонтажу хоз. построек, устройство парковочных карманов |  | 2022 |  |  |  |
| 60 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7 |  | 29:18:110105:602 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2809 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 2022 |  |  |  |
| 61 | п. Кизема, ул. Некрасова,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 50 |  |  | 1504 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации |  | 2023 |  |  |  |
| 62 | п. Кизема, ул. Некрасова,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 56 |  |  | 1000 |  | Устройство тротуаров устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации |  | 2023 |  |  |  |
| 63 | п. Кизема, ул. Спортивная,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 63 |  |  | 480 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2023 |  |  |  |
| 64 | п. Кизема, ул. Терешковой,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 78 |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2023 |  |  |  |
| 65 | п. Кизема, ул. Железнодорожная,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 80 |  |  | 600 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2023 |  |  |  |
| 66 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 67 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 3192 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. |  | 2023 |  |  |  |
| 67 | п. Кизема, ул. Октябрьская,10 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 64 |  |  | 136 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2023 |  |  |  |
| 68 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,22,Ул. Ленина,25 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 1218 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 69 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,19 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 48 |  |  | 846 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 70 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,25 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 40 |  |  | 437 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 71 | П. Октябрьский Ул. Пролетарская,21 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 34 |  |  | 1232 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 72 | П. Октябрьский , ул. Советская, 27 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 48 |  |  | 710 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 73 | П. Октябрьский Ул. Ленина,16 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 33 |  |  | 612 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 74 | П. Октябрьский Ул. Ленина,15 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 34 |  |  | 880 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 75 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,2 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 31 |  |  | 540 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 76 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,4/6/8/10 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017г |  |  |  |  | 34 |  |  | 2050 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 77 | П. Октябрьский, Ул. 60 лет СССР,4 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 870 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 78 | П. Октябрьский, Ул. Кашина,10 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 359 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 79 | П. Октябрьский, Ул. Заводская д.3 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 2130 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 80 | П. Октябрьский, Ул. Заводская,5/6 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 5990 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 81 | П. Октябрьский, Ул. Комсомольская,3/5/5а |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 11948 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 82 | П. Октябрьский, Ул. Просторная,7а |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 71 |  |  | 856 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 83 | П. Октябрьский, Ул. Промышленная,2/4/6/8 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 48 |  |  | 1690 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 84 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,14,Ул. Промышленная,13 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 41 |  |  | 1334 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 85 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,5/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 35 |  |  | 1044 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 86 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,9 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 35 |  |  | 528 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023г |  |  |  |
| 87 | П. Октябрьский, ул. Магистральная,2а |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 41 |  |  | 852 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023г |  |  |  |
| 88 | П. Октябрьский, Ул. Поржемская,13а |  |  |  | нет |  |  |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 897 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 89 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 79 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 30 |  |  | 1720 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, работы по демонтажу хоз. построек, устройство парковочных карманов. |  | 2024 |  |  |  |
| 90 | с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 30а |  | 29:18:110102:760 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 3479 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство парковочных карманов, малых архитектурных форм, озеленение. |  | 2024 |  |  |  |
| 91 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 31 |  | 29:18:110102:223 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1715 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Озеленение. |  | 2024 |  |  |  |
| 92 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 33а |  | 29:18:110103:211 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 1073 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. |  | 2024 |  |  |  |
| 93 | п. Кизема, ул. Заводская,6 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 78 |  |  | 136 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2024 |  |  |  |
| 94 | п. Кизема, ул. Ленина,16 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 70 |  |  | 1000 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2024 |  |  |  |
| 95 | п. Кизема, ул. Гагарина,1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 69 |  |  | 420 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - |  | 2024 |  |  |  |
| 96 | П. Кизема, ул. Некрасова, 3 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 70 |  |  | 1344 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации |  | 2024 |  |  |  |
| 97 | П. Кизема, ул. Терешковой,12 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1150 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 98 | с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28 |  |  | 29:18:11:0102:758 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 5106 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство парковочных карманов, детских площадок с игровым оборудованием, малых архитектурных форм |  | 2024 |  |  |  |
| 99 | П. Кизема, ул. Советская,13 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1056 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 100 | П. Кизема, ул. Комсомольская,10 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 73 |  |  |  | 720 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 101 | П. Кизема, ул. Гагарина,5 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 71 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 102 | П. Кизема, ул. Гагарина,7 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 69 |  |  |  | 420 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 103 | П. Кизема, ул. Терешковой,1 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 60 |  |  |  | 756 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 104 | П. Кизема, ул. Терешковой,3 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 84 |  |  |  | 980 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 105 | П. Кизема, ул. Терешковой,5 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 63 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 106 | с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28а |  |  |  |  | 29:18:110102:759 |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4830 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  | Устройство парковочных карманов, малых архитектурных форм, озеленение. |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 107 | П. Октябрьский, ул. Восточная, 41,ул. Поржемская, 34 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2134 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 108 | П. Октябрьский, Ул. Подгорная,5 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 522 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 109 | П. Октябрьский, Ул. Подгорная,4 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 1277 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 110 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,6а |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 1376 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 111 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,1/3/5 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 2690 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 112 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,20/22/26 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 4611 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 113 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,24/28/34 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3340 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 114 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,30/32/36 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2139 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 115 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,3/5а |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2506 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 116 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,3а, Ул. Домостроителей,2б/2в |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2543 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 117 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,1,Ул. Домостроителей,2а,2,4 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 4102 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 118 | П. Октябрьский, Ул. Домостроителей,4а/6а/6 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 4328 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 119 | П. Октябрьский, Ул. Домостроителей,6в/6б |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 1830 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 120 | П. Октябрьский, Ул. Домостроителей,8/10 |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 3622 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кизема, Ул. Советов, 1 |  |  |  |  |  |  | 29:18:150107:626 |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, обустройство тротуаров, устройство детской игровой площадки, гостевая стоянка |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 2 | Зона отдыха «Сосновый Бор», п. Октябрьский, ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  | 29:18:100131:226 |  |  |  | 31.07.2017г |  |  |  |  |  |  |  | 4526 |  |  | Устройство спортивной площадки, устройство беговой дорожки (бетонное покрытие); устройство прогулочных дорожек (грунтовое покрытие); установка скамеек, оборудование детской площадки, .устройство уличного освещения |  |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |
| 3 | П. Кизема, пер. Детский |  |  |  |  |  |  | 29:18:150107:625 |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 1667 |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, озеленение, обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |
| 4 | сквер по ул. Победы п. Октябрьский ул. Победы |  |  |  |  |  |  | 29:18:000000:2861 |  |  |  | 31.07.2017г |  |  |  |  |  |  |  | 10629 |  | устройство уличного освещения, установка скамеек, установка урн, уборка сухостойных деревьев, озеленение с установкой цветников, реконструкция Стеллы, Ремонт обелиска погибшим воинам, устройство автомобильной парковки с механическим шлагбаумом, устройство видеонаблюдения, устройство фонтана; установка металлической арки; установка беседки - ротонда |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |
| 5 | П. Кизема, Стадион Ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, обустройство тротуаров, озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 6 | Общественная территория памятника солдату («Парк Победы»), расположенная по адресу: с. Шангалы, Устьянского района Архангельской области |  |  |  |  |  |  | 29:18:110101:169 |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | - |  |  | 4000 |  | освещение, устройство урн, скамеек, Ремонт памятника солдату, устройство газонов, цветников. Размещение образцов вооружения ВОВ, ремонт бетонной дорожки, устройство бордюров. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |
| 7 | зона отдыха «Сосенки» п. Октябрьский по ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  | 29:18:100105:143 |  |  |  | 31.07.2017г |  |  |  |  |  |  |  | 94013 |  |  | установка скамеек,. установка урн , устройство уличного освещения, Устройство спортивной площадки, оборудование детской площадки |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| 8 | Территория ж/д Клуба Ул. Советов п. Кизема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, озеленение, обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| 9 | Общественная территория «Парк отдыха», расположенная по адресу: с. Шангалы, Устьянского района Архангельской области, ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | - |  |  | 6000 |  |  | освещение, устройство урн, скамеек, Ремонт памятника, уборка тополей, газонов, цветников. Ремонт бетонной дорожки, лестницы, устройство перил, бордюров. |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| 10 | зона отдыха у храма Прокопия Святого Устьянского п. Октябрьский ул.Ленина |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 3550 |  |  | установка скамеек, установка урн , Устройство уличного освещения, Устройство спортивной площадки, устройство прогулочных дорожек (бетонное покрытие), оборудование детской площадки |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| 11 | Стадион Ул. Спортивная п. Кизема |  |  |  |  |  |  | 29:18:150102:669 |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 20104 |  |  | Установка скамеек, устройство уличного освещения установка урн, обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2024 |  |
| 12 | сквер по ул. Кашина п. Октябрьский ул. Кашина |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 8424 |  |  | установка урн , установка скамеек; устройство уличного освещения, Устройство спортивной площадки, устройство прогулочных дорожек (бетонное покрытие), оборудование детской площадки; |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Кизема, ул. Советов,д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П. Кизема, ул. Советов, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П. Кизема, ул. Профсоюзная, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Универмаг, п. Октябрьский, ул. Победы д.12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЦ «На Заводской», п. Октябрьский, ул. Заводская д.5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП «Московская ярмарка», п. Октябрьский, ул. Советская д.85; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | магазин ИП Кашина Н.Н. п. Октябрьский, ул. Загородная д.2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | магазин «Бытовая техника» ИП «Гневашева А.В., п. Октябрьский ул. Заводская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Октябрьский, ул. Восточная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Октябрьский , ул. Боровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Октябрьский, ул. Песчаная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Октябрьский , ул. Туроносовская; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Октябрьский, ул. Набережная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Октябрьский, ул. Строительная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Октябрьский, ул. Солнечная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Октябрьский, ул. Садовая; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Октябрьский, ул. Надежды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Октябрьский, ул. Новая; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных муниципальным образованием правил благоустройства

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – представителями общественных комиссий);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муниципального образования поселения;

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Приложение №4

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | Отчет | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 14 |
| 2 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Киземское» | шт. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12,5 |
| 3 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | шт. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 5 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Киземское» | шт. | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | шт. | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Количество благоустроенных территорий поселений, уборочной и коммунальной техники. | шт. | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30 процентов | % | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Приложение № 5

Распределение объемов финансирования  Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

(рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по программе, в том числе: | 31 101 497,31 | 7 828 747,55 | 8 841 350,10 | 14 145 274,94 | 140 078,87 | 146 045,85 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 20 743 808,39 | 5 455 208,11 | 8 494 630,24 | 6 793 970,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 8 529 665,80 | 1 143 653,30 | 173 360,05 | 7 212 652,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 971 898,40 | 659 886,14 | 173 359,81 | 138 652,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселений | 856 124,72 | 570 000,0 | 0,00 | 0,00 | 140 078,87 | 146 045,85 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

ПРАВИЛА

предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта бюджетам

поселений Устьянского района в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды

      - Общие положения

- Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 1710 (далее соответственно – федеральный проект, государственная программа Российской Федерации), Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды (Приложение № 4 к государственной программе Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы) утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее – Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета)), устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Устьянский муниципальный район» бюджетам поселений Устьянского района  (далее соответственно – районный бюджет, бюджеты поселений) на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), дворовых территорий (далее соответственно – муниципальная программа, мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, иной межбюджетный трансферт).

- Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

  - дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным   домам,   с   расположенными   на   них   объектами, предназначенными	   для обслуживания и эксплуатации таких домов, элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

  - резервная дворовая или общественная территория – дворовая или общественная территория, прошедшие конкурсный отбор и (или) общественные обсуждения в порядке, установленном муниципальным правовым актом, и включенные в муниципальные программы, но не получившие финансирование за счет средств субсидии, доведенных в соответствии с настоящими Правилами, ввиду ограниченности средств субсидий;

  - комплексный проект благоустройства общественной территории – проект благоустройства общественной территории, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения (далее -комплексный проект благоустройства общественной территории).

    - Условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта

  - Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного трансферта, является Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» (далее – УСиИ).

  - Иной межбюджетный трансферт предоставляется поселениям в порядке межбюджетных отношений в соответствии с бюджетной росписью УСиИ и доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

  - Иной межбюджетный трансферт предоставляется местным бюджетам на основании итогов конкурса по распределению средств иного межбюджетного трансферта (далее - конкурс). Организатором конкурса является УСиИ.

Распределение средств иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений осуществляется в первоочередном порядке (начиная с 2020 года) на мероприятия по благоустройству общественных территорий. При достижении значения показателя благоустройства общественных территорий, в том числе городских парков (далее – показатель ОТ), оставшиеся средства иного межбюджетного трансферта направляются в том числе, на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

  - Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам поселений при соблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) следующих условий:

1) заключение соглашения между муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» и органом местного самоуправления о предоставлении иного межбюджетного трансферта, предусматривающего обязательства органа местного самоуправления по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение);

  - обеспечение финансового участия заинтересованных лиц и (или) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству;

Допускается принятие бюджетами поселений дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат, отнесенных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта к обязательствам заинтересованных лиц;

  - обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не менее двадцати процентов от стоимости мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании утвержденных муниципальными правовыми актами порядков ежегодного отбора заявок от заинтересованных лиц.

Для дворовых территорий, отобранных муниципальными образованиями на основании утвержденных муниципальных правовых актов об ежегодном отборе заявок от заинтересованных лиц до 31 декабря 2018 года и включенных в муниципальные программы до 20 февраля 2019 года, обеспечение финансового участия заинтересованных лиц должно составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

  - наличие положительного решения собственников помещений в многоквартирных домах о принятии созданного в результате выполненных работ по благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

  - обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых (исходя из минимального перечня работ, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам) территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Устьянского муниципального района и имеющих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (в обязательном порядке), а также менее 1000 человек (в случае принятия таким городским или сельским поселением решения о реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий за счет средств субсидий).

  - наличие утвержденного дизайн - проекта благоустройства каждой территории, подлежащей благоустройству в году предоставления субсидии и включенной в муниципальную программу, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

  - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации – получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии и включенных в муниципальные программы.

  - Распределение средств иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на основании итогов конкурса производится в два этапа:

- первый этап распределения иного межбюджетного трансферта осуществляется на благоустройство общественных территорий (при достижении значения показателя ОТ регионального проекта средства иного межбюджетного трансферта по итогам первого этапа направляются и на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий) и учитывает:

а) численность населения, проживающего на территории муниципального образования;

б) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета, определенного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета согласно приложению № 3 к областному закону от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» (далее – методика распределения дотаций);

в) наличие на территории муниципального образования монопрофильного муниципального образования (моногорода) и (или) исторических поселений;

г) завершение муниципальным образованием мероприятий по благоустройству всех территорий, предусмотренных муниципальной программой в предшествующем году;

д) размер экономии средств иного межбюджетного трансферта, доведенных бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в предшествующем году;

е) объем средств иного межбюджетного трансферта в составе заявки муниципального образования на конкурс, подтвержденный документами, установленными подпунктом 5 пункта 9 настоящих Правил;

2) второй этап распределения иного межбюджетного трансферта проводится в соответствием с положениями пункта 12 настоящих Правил при наличии нераспределенного остатка субсидий по итогам первого этапа распределения.

Распределение субсидий по двум этапам может осуществляться одновременно.

  - Размер средств первого этапа для предоставления субсидии бюджету поселения определяется по следующей формуле:

Спрi = Собщi × (Ккорi/ ∑ Ккорi),

где:

Спрi –объем предоставляемого иного межбюджетного трансферта бюджету поселения;

Собщ – общий размер бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий год для предоставления иного межбюджетного трансферта, распределяемых бюджету Устьянского муниципального района на  соответствующий год;

Ккорi– коэффициент корректировки.

Kкорi = Вi × (1/рбоi) х Кмгi х Кссi х Киспi,

где:

Вi   –  численность  населения,  проживающего  на  территории  i-го муниципального образования;

рбоi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета на очередной год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций;

Кмгi– индекс, присваиваемый i-му поселению в зависимости от наличия на территории поселения монопрофильного муниципального образования (моногорода):

значение  индекса  1,10  присваивается  муниципальному образованию в случае, если на территории поселения имеется монопрофильное муниципальное образование (моногород);

значение  индекса  1,00  присваивается  муниципальному образованию в случае, если на территории муниципального района нет монопрофильного муниципального образования (моногорода).

Кссi – индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию в зависимости от соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления (заказчик) и подрядной организацией планом – графиком производства работ по благоустройству каждой территории, включенной в муниципальную программу в предшествующем году:

значение индекса 1,00 снижается на 0,01 за каждые две недели нарушения срока завершения всех работ на каждой реализуемой территории в предшествующем году в i-ом муниципальном образовании;

Киспi – индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию в зависимости от результата использования средств иного межбюджетного трансферта, доведенных бюджету i-го муниципального образования  на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в предшествующем году:

значение индекса определяется как отношение использованных средств иного межбюджетного трансферта к сумме средств иного межбюджетного трансферта, доведенных бюджету i-го муниципального образования в предшествующем году.

- Для участия в конкурсе органы местного самоуправления, в сроки установленные УСиИ в извещении о начале проведения конкурса, представляют заявку на участие в конкурсе с приложением следующих документов:

  - копии муниципальных программ формирования современной городской среды поселений, утвержденных до 31 марта 2018 года (с внесенными изменениями о продлении реализации мероприятий муниципальной программы до 2024 года). Муниципальная программа должна соответствовать пункту 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, методическим рекомендациям по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 162/пр (далее - методические указания Минстроя России) и должна включать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом  их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ, утвержденным муниципальным правовым актом). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области от 4 июля 2017 года N 261-пп (далее – Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий);

б) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) визуализацию элементов благоустройства;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального образования или другим подтверждающим документом при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года N 14-у;

и) право муниципального образования исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии;

л) перечень мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными приказом министерства строительства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 235/пр (далее – приказ Минстроя России от 24 апреля 2019 года № 235/пр), при реализации данных мероприятий по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования.

  - документы, подтверждающие готовность принятия бюджетами поселений дополнительных финансовых обязательств по финансированию затрат, необходимых для завершения работ по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу на текущий год, если стоимость указанных мероприятий превышает объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по итогам конкурса;

  - документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц софинансировать мероприятия в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта 6 настоящих Правил (копия протокола общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в муниципальной программе и решении софинансировать мероприятия по благоустройству дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта6 настоящих Правил);

  - документы на каждую территорию, планируемую к благоустройству в году предоставления субсидии:

а) утвержденный дизайн-проект благоустройства каждой территории, включенной в муниципальную программу, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2021 года, проведение указанного мероприятия необходимо завершить не позднее 1 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации – положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы.

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2021 года, проведение указанного мероприятия необходимо завершить не позднее 1 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии;

в) решения собственников помещений многоквартирных домов о принятии имущества, созданного в результате выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в состав общего имущества многоквартирного дома.

Документы, указанные в настоящем пункте, направляются в адрес УСиИ на бумажном носителе.

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе.

Извещения о начале проведения конкурса ежегодно направляются УСиИ в органы местного самоуправления муниципальных образований до 15 января года предоставления субсидии.

- УСиИ рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления и принимает одно из следующих решений:

- о допуске к участию в конкурсе;

- об отказе к участию в конкурсе.

Решения УСиИ могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- УСиИ принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 10 настоящих Правил, в следующих случаях:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;

  - представление документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, с нарушением срока, указанного в абзаце первом пункта 9 настоящих Правил;

  - несоответствие документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, требованиям пункта 9 настоящих Правил;

  - представление документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, содержащих недостоверные сведения.

О принятом решении, УСиИ уведомляет орган местного самоуправления в течение 15 календарных дней со дня его принятия.

- Второй этап конкурса на предоставление дополнительных средств субсидии проводится при условии наличия остатка субсидии, образовавшегося по итогам первого этапа конкурса, для муниципальных образований, исполнивших все обязательства по реализации мероприятий программы в прошедшем году и понижающий корректирующий коэффициент, указанный в пункте 8 настоящих Правил, которых составил не менее 0,5.

Для участия в конкурсе на предоставление дополнительных средств субсидии органы местного самоуправления в сроки, установленные УСиИ, представляют в адрес УСиИ заявку на предоставление дополнительных средств субсидии, содержащую следующие сведения:

- необходимый объем средств субсидии на реализацию проектов благоустройства территорий;

- сведения о мероприятиях проектов по благоустройству каждой территории, которые планируется реализовать за счет средств субсидии.

К указанной заявке прилагаются следующие документы:

- письмо за подписью главы муниципального образования, подтверждающее проведение общественных обсуждений дизайн - проектов комплексных проектов благоустройства общественных территорий продолжительностью не менее 30 дней со дня опубликования и внесения необходимых изменений в муниципальную программу;

- гарантийное обязательство муниципального образования о завершении мероприятий по благоустройству дворовых и (ил) общественных территорий в сроки, установленные соглашением;

- на каждую территорию, планируемую к благоустройству в году предоставления субсидии:

а) утвержденный дизайн-проект благоустройства каждой территории, включенной в муниципальную программу, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2020 года, проведение указанного мероприятия необходимо завершить за счет средств бюджета поселения или заинтересованных лиц не позднее 15 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации – положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы.

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2020 года, проведение указанного мероприятия необходимо завершить за счет средств бюджета поселения или заинтересованных лиц не позднее 15 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии.

Для участия в конкурсе на предоставление дополнительных средств субсидии на благоустройство дворовых территорий органом местного самоуправления представляются:

- решение собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате выполненных работ по благоустройству дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- документы, подтверждающие образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии.

Органы местного самоуправления вправе предоставить дополнительные документы для оценки соответствия критериям, предусмотренные приложением № 3 к настоящим Правилам.

При отсутствии заявок от органов местного самоуправления, УСиИ проводит повторный конкурс на предоставление дополнительных средств субсидии на поддержку муниципальных программ в соответствии с положениями настоящего пункта.

Рейтинговая оценка заявки на предоставление дополнительных средств субсидии в текущем году определяется как сумма баллов, присвоенных заявке за соблюдение критериев.

В случае равенства итоговых рейтинговых оценок заявок органов местного самоуправления на предоставление дополнительных средств субсидии преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.

- УСиИ осуществляет рассмотрение заявок на предоставление средств субсидии в течение пяти рабочих дней со дня их поступления и направляет результаты подведения итогов конкурса на рассмотрение межведомственной комиссии администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район».

- Итоги заседания межведомственной комиссии по распределению средств субсидии оформляются протоколом, который в том числе должен содержать следующие сведения:

- перечень рекомендованных муниципальных образований – получателей субсидий;

- рекомендованный объем средств субсидии для каждого муниципального образования.

- На основании протокола, указанного в пункте 14 настоящих Правил, УСиИ разрабатывает проект постановления администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» о распределении средств субсидий бюджетам поселений.

На основании постановления администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» о распределении средств субсидий бюджетам поселений администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район» заключает соглашения и (или) дополнительные соглашения к соглашениям.

- Перераспределение средств субсидий бюджетам поселений осуществляется в следующих случаях:

- полный и частичный отказ органов местного самоуправления от средств субсидии, распределенных ему в соответствии с настоящими Правилами;

- полный или частичный возврат средств субсидии в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением органом местного самоуправления в установленные сроки обязательств, предусмотренных соглашением;

- нарушение органом местного самоуправления условий соглашения, предусмотренного пунктом 27 настоящих Правил;

- в иных случаях высвобождения средств субсидии после ее распределения.

Перераспределение средств субсидий бюджетам поселений осуществляется в первоочередном порядке на мероприятия по благоустройству резервных общественных территорий в целях достижения значения показателя ОТ регионального проекта. При достижении значения показателя ОТ регионального проекта дополнительные средства, выделенные в результате перераспределения средств субсидий бюджетам поселений, направляются на финансирование дополнительных мероприятий благоустраиваемых в текущем году дворовых и (или) общественных территорий, на финансирование мероприятий по благоустройству резервных дворовых территорий.

- Перераспределение высвободившихся средств субсидий осуществляется в соответствии с пунктами 12-15 настоящих Правил.

- Реализация и финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий за счет средств субсидий осуществляется получателями субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С 2021 года заключение муниципальных контрактов (договоров, соглашений) с использованием средств субсидии с поставщиками, подрядчиками на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям в отношении территорий, благоустраиваемых в 2021 году и включенных в муниципальные программы, завершаются не позднее 1 февраля года предоставления субсидии. Допускается завершение указанных мероприятий в более поздний срок в случаях:

- перераспределения высвободившихся средств субсидий местным бюджетам;

- использования экономии средств, возникшей в результате процедур по закупке товаров, работ, услуг на обеспечение муниципальных нужд, проведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в срок не более 30 календарных дней со дня ее образования;

- проведения повторного конкурса (аукциона) или новой закупки, если конкурс (аукцион) признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- расторжения контрактов на выполнение работ (оказание услуг);

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок завершения работ, предусмотренных муниципальными контрактами с использованием средств субсидии в отношении благоустраиваемых территорий, должен быть не позднее 1 ноября года предоставления субсидии.

- В случае отсутствия решения по использованию экономии средств субсидий в течение 14 дней со дня ее образования высвободившиеся средства субсидий могут быть распределены в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящих Правил.

- Расходование средств субсидий допускается на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальные программы, при условии представления документов, подтверждающих образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых планируется благоустраивать с использованием средств субсидии путем:

1) предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

- Расходование средств субсидий допускается на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Расходование средств субсидий допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустросйтву дворовых и общественных территорий), выполнение мероприятий по благоустройству территорий (включая мероприятия по цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными приказом Минстроя России от 24 апреля 2019 года № 235/пр, приобретение оборудования и материалов), и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном органами местного самоуправления порядке и включенных в муниципальные программы на год предоставления субсидии.

23. При планировании направления субсидий на софинансирование строительства объектов капитального строительства и (или) предоставления субсидий из бюджета поселения на софинансирорвание строительства объектов капитального строительства органы местного самоуправления дополнительно представляют в УСиИ следующие сведения и документы в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства;

2) мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;

3) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

4) размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения, планируемых на финансирование объекта капитального строительства;

5) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

6) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если подготовка проектной документации является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации);

7) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

8) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком;

9) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

10) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

24. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет субсидий в текущем финансовом году, согласовывается с Министерством экономического развития Российской Федерации и утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В перечень объектов капитального строительства могут быть внесены изменения, которые согласовываются с Министерством экономического развития Российской Федерации (за исключением изменения наименования объекта капитального строительства в связи с корректировкой проектной документации, не ведущей к изменению мощности объекта и (или) его сметной стоимости) и утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства представляются Правительством Архангельской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не позднее 1 сентября года предоставления субсидии.

- Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидий, определяется в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) является обязательным и первоочередным. Необходимость выполнения работ по благоустройству, в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, в соответствии с утвержденными представительными органами муниципальных образований правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных	зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

- Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств субсидий, определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Выполнение работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, инвентаризации территорий согласно утвержденным представительными органами муниципальных образований правилам благоустройства территорий, а также с учетом предложений заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и при условии выполнения минимального перечня работ (при необходимости).

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству территорий допускается только при выполнении в полном объеме всех видов работ или при отсутствии необходимости в выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем.

С целью вовлечения граждан в реализацию регионального проекта по формированию современной городской среды органы местного самоуправления в соответствии с разработанными муниципальными правовыми актами проводят ежегодный конкурсный отбор по определению общественных и дворовых территорий, планируемых для включения в муниципальные программы благоустройства территорий на последующий год.

Срок отбора заявок должен составлять не менее 30 дней, при этом последним днем проведения заявочной кампании должна быть дата не позднее 1 сентября года, предшествующего году предоставления субсидий, ежегодно.

- Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, указанного в подпункте 1 пункта 6 настоящих Правил, содержащего следующие условия:

1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходования;

  - обязательства органов местного самоуправления:

а) о согласовании с муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» в случаях, предусмотренных федеральными и (или) областными законами, внесения изменений в муниципальные программы, софинансируемые за счет средств областного бюджета, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) изменение состава мероприятий указанных муниципальных программ, на которые предоставляются субсидии из районного бюджета;

б) о дополнительном софинансировании за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в случае, если стоимость указанных мероприятий превышает объем доведенных лимитов бюджетных обязательств;

в) об обеспечении проведения общественных обсуждений проектов  муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

г) об обеспечении учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу;

д) об обеспечении осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, общественной комиссией, образованной в соответствии с подпунктом «в» пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169;

е) об обеспечении синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) об обеспечении синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, предусмотренных приказом Минстроя России от 24 апреля 2019 года №235/пр,  необходимо обеспечить включение данных мероприятий в муниципальную программу;

з) об обеспечении проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

и) о подготовке и утверждении с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на текущий год, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

к) о получении не позднее 15 марта 2019 года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации – получении положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по благоустройству общественных территорий в текущем году, включенных в муниципальные программы и реализуемых с использованием средств субсидии (и для случаев отсутствия законодательно установленной обязанности ее проведения).

л) о соблюдении сроков заключения муниципальных контрактов с использованием средств субсидии и сроков завершения работ, предусмотренных муниципальными контрактами с использованием средств субсидии, в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил;

м) о завершении работ по благоустройству каждой дворовой и общественной территории, включенных на текущий год в муниципальную программу не позднее 01 ноября года предоставления субсидии

Финансирование объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом и выполненного после 1 ноября года предоставления субсидии, осуществляется за счет средств бюджета поселения;

н) о представлении в УСиИ планов-графиков производства работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по благоустройству каждой дворовой и общественной территории в текущем году, включенных в муниципальные программы и реализуемых в рамках субсидий, согласованных органами местного самоуправления и подрядными организациями, в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципальных контрактов;

о) об обеспечении соблюдения сроков производства работ в соответствии с утвержденными планами-графиками производства работ в рамках заключенных муниципальных контрактов	 по благоустройству дворовых и общественных территорий в текущем году, включенных в муниципальные программы и реализуемых с использованием средств субсидий;

п) о предоставлении достоверной информации в полном объеме о реализации федерального проекта на территории муниципального образования в рамках реализуемых муниципальных программ, необходимой для размещения в ГИС ЖКХ, в сроки установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

р) о  представлении  не  позднее  1 ноября  текущего  года  в  адрес УСиИ на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству Минстроя России не менее одного реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории.

Действие   подпункта   2   в   части   необходимости   соблюдения установленных сроков не распространяется на основные территории в случае, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также на дополнительные резервные дворовые и общественные территории, на приоритетные общественные территории, реализуемые в текущем году за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов;

с) об актуализации муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

т) об обеспечении благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

у) об обеспечении проведения органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету поселения предоставляется иной межбюджетный трансферт;

ф) об обеспечении реализации мероприятий по созданию на территории муниципальных образований условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

х) о выполнении иных обязательств, связанных с обеспечением реализации мероприятий в рамках федерального проекта, муниципальных программ;

ц) о выполнении мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры городского хозяйства посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения (далее - цифровизация городского хозяйства), из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года N 235/пр;

  - сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходования средств субсидии;

  - согласие органа местного самоуправления на осуществление Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области, УСиИ, органами государственного финансового контроля Архангельской области и муниципального образования «Устьянский муниципальный район» проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

  - порядок представления отчетов об исполнении муниципальных программ;

- обеспечение привлечения студенческих строительных отрядов к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий;

- ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, условий соглашения;

8) условие об исполнении органом местного самоуправления финансовых обязательств, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 6 настоящих Правил, в случае неисполнения данных обязательств заинтересованными лицами при наличии документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил;

9) условие об обязательном установлении минимального трехлетнего срока гарантии на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий с участием средств субсидии.

- В перечень муниципальных образований – получателей субсидий в обязательном порядке включаются муниципальные образования, которые согласно перечню монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, отнесены к монопрофильным муниципальным образованиям (моногородам) (далее – монопрофильные муниципальные образования (моногорода).

- Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизмом контроля за их расходованием, утвержденными муниципальными правовыми актами.

- Доведение лимитов бюджетных обязательств бюджетам поселений производится не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения и дополнительных соглашений.

- Предоставление бюджету поселения необходимого объема средств субсидии для оплаты выполненных работ, в случаях предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 и пунктом 21 настоящих Правил, осуществляется УСиИ на основании заявки органов местного самоуправления (далее-заявка), содержащей сведения о выполнении подпунктов 2-3 пункта 6, пунктов 25 и 26 настоящих Правил в разрезе каждого муниципального контракта и (или) договора (соглашения) с представлением копий следующих документов:

1) муниципальных контрактов и (или) иных договоров (соглашений) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2);

3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

4) счетов-фактур;

5) платежных документов, подтверждающих оплату за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений, в том числе за счет средств субсидий, заинтересованных лиц на расчетные счета подрядных организаций за выполненные работы, оказанные услуги по блгоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципального контракта и (или) иного договора (соглашения) в течение 10 календарных дней после оплаты;

  - в случае, предусмотренном подпунктами 2 и 3 пункта 6 настоящих Правил, в части финансового участия заинтересованных лиц, – договоров на выполнение соответствующих работ, услуг, стоимость которых учитывается при определении объема софинансирования мероприятий со стороны заинтересованных лиц, а также копии лицензий и (или) иных документов, подтверждающих право подрядных организаций на выполнение соответствующего вида работ, услуг и (или) документов, подтверждающих оплату подрядным организациям работ в порядке и на условиях, установленных муниципальным нормативным правовым актом;

  - выписки из решения представительного органа муниципального образования о бюджете поселения, подтверждающей соответствующий объем софинансирования;

  - документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц в мероприятиях по благоустройству территорий;

  - решений собственников помещений многоквартирных домов о принятии созданного в результате выполненных работ по благоустройству дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

  - документов, подтверждающих образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии;

  - иных сведений, подтверждающих выполнение работ по благоустройству территорий при необходимости по запросу УСиИ.

Документы, указанные в подпунктах 2 - 4  настоящего пункта, в составе заявки орана местного самоуправления направляются в адрес УСиИ на бумажном носителе.

Документы, указанные в подпунктах 1,5-11 настоящего пункта, представляются в адрес УСиИ на электронном носителе или направляются на адрес электронной почты УСиИ в виде сканированных копий документов, подписанных уполномоченным должностным лицом.

- Предоставление бюджету поселения необходимого объема средств субсидии для оплаты выполненных работ, в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 20 настоящих Правил, осуществляется УСиИ на основании следующих документов:

  - соглашений о предоставлении средств субсидии, заключенных между муниципальным образованием и лицами, указанными в подпунктах 1 и 3 пункта 20 настоящих Правил;

  - муниципального правового акта о предоставлении средств субсидии лицам, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 20 настоящих Правил;

  - муниципального правового акта о распределении средств субсидии лицам, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 20 настоящих Правил;

  - документов, указанных в подпункте 4 пункта 9 настоящих Правил.

Документы, указанные в настоящем пункте, направляются в адрес УСиИ на бумажном носителе в составе заявки муниципального образования для оплаты выполненных работ.

- После предоставления получателями субсидий документов, указанных в пункте 31 и (или) пункте 32 настоящих Правил, УСиИ не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов доводит предельные объемы финансирования в соответствии с утвержденным кассовым планом.

Предоставление бюджетам поселений необходимого объема средств субсидий для авансирования стоимости товаров, работ, услуг (в размере не более 15 процентов от цены муниципального контракта) или для оплаты выполненных этапов работ, предусмотренных в муниципальных контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления с приложением копий муниципальных контрактов в случае, если муниципальными контрактами предусмотрено авансирование в соответствующем размере.

- Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов уполномоченные органы местного самоуправления готовят заявки на кассовый расход и направляют их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Получатели субсидий представляют в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу следующие документы:

1) соглашение;

2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд или соглашения;

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2);

4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры.

- Операции со средствами субсидии осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

- В случае непредставления муниципальным образованием до 25 декабря текущего года в УСиИ документов, указанных в пункте 31 настоящих Правил, перечисление средств субсидии не осуществляется, а средства, перечисленные бюджетам поселений в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 30 января следующего года.

    - Осуществление контроля и меры ответственности использования субсидий

- Получатели субсидии представляют в УСиИ отчетность об использовании субсидий в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

- Финансовая ответственность Получателя субсидии за недостижение целевых значений показателей результативности использования субсидии определяется в соответствии с критериями, определенными пунктами 15 - 16.1 общего порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года N 637-пп.

- Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется УСиИ и органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

- В случае выявления УСиИ или органами муниципального финансового контроля нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашения соответствующий объем субсидии подлежит возврату в районный бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления УСиИ или органами муниципального финансового контроля соответствующего требования.

- Ответственность за нецелевое использование средств субсидий несут получатели субсидий.

- К получателям субсидий, совершившим бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам предоставления и распределения

субсидий бюджетам поселений Устьянского района

в целях софинансирования муниципальных

программ формирования современной городской среды

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидий

- Ремонт дворовых проездов

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка скамеек

- Установка урн

.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам предоставления и распределения

субсидий бюджетам поселений Устьянского района

в целях софинансирования муниципальных

программ формирования современной городской среды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидий

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка бордюрных камней.

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Устройство газонов.

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью

Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников.

Устройство площадок для выгула животных.

Устройство велопарковок.

Иные виды работ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам предоставления и распределения

субсидий бюджетам поселений Устьянского района

в целях софинансирования муниципальных

программ формирования современной городской среды

К Р И Т Е Р И И

| рейтинговой оценки заявок органов местного самоуправления поселений Устьянского района на предоставление дополнительных средств субсидии | Наименование критерия | Оценка за выполнение/невыполнение (баллов) | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов, предусмотренных в муниципальной программе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, от объема средств предоставляемой субсидии на к реализацию мероприятий в текущем году (в объеме софинасирования не учитываются дополнительные средства бюджетов поселений на софинансирование доли граждан по благоустройству дворовых территорий) |  | 2 % – 0 баллов; 3 – 15 % – 2 балла; 16 – 20 % – 4 балла; более 20 % – 6 баллов | выписка из решения представительного органа поселения Устьянского района о местном бюджете, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или гарантийное обязательство муниципального образования о внесении изменений в решение представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающие софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |
| 2. Соответствие проекта благоустройства дворовой или общественной территории проекту комплексного благоустройства |  | Дворовая территория– 0 баллов; Общественная территория – 5 баллов | копия утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории с пояснительной запиской соответствия проекта благоустройства территорий проекту комплексного благоустройства с учетом методических рекомендаций Минстроя России |
| 3. Вид благоустраиваемой территории (при перераспределении высвободившихся средств субсидии) |  | Дворовая территория – 0 баллов; Общественная территория (дополнительные мероприятия) – 2 балла; новая (резервная) общественная территория – 10 баллов. | копия проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке. |
| 4.Наличие мероприятий по цифровизации городского хозяйства в рамках благоустройства общественных территорий |  | да – 10 баллов нет – 0 баллов | Муниципальная программа формирования современной городской среды, включающая мероприятия по цифровизации городского хозяйства |

Приложение № 7

Распределение средств иного межбюджетного трансферта на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники

руб.

| № п/п | Муниципальное образование | Сумма средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО "Киземское" | 632 000,00 |
| 2 | МО "Строевское" | 271 500,00 |
| 3 | МО "Илезское" | 248 500,00 |
| 4 | МО "Плосское" | 195 000,00 |
| 5 | МО "Березницкое" | 496 000,00 |
| 6 | МО "Бестужевское" | 286 000,00 |
| 7 | МО "Шангальское" | 905 500,00 |
| 8 | МО "Дмитриевское" | 159 000,00 |
| 9 | МО "Череновское" | 134 500,00 |
| 10 | МО "Лойгинское" | 236 500,00 |
| 11 | МО "Орловское" | 115 500,00 |
| 12 | МО "Октябрьское" | 2 461 000,00 |
| 13 | МО "Малодорское" | 268 000,00 |
| 14 | МО "Ростовско-Минское" | 375 000,00 |
| 15 | МО "Лихачевское" | 148 000,00 |
| 16 | МО "Синицкое" | 142 000,00 |
| Итого |  | 7 074 000,00 |