Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

 «Устьянский муниципальный район»

от 02 ноября 2017 года № 1235

 **Таблица 2**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**\_**«Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества

МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»

(наименование программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончанияработ  | Источникифинанси- рования  | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (руб.)  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  | всего | 2017  | 2018  | 2019  |  |
| 1  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. **Произвести текущий ремонт здания администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район»**
 |
| 1.1  | Ремонт крыши здания администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2017-2019 г | Районный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств здания администрации в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет; |
| 1.2 | Замена коммутационного электрооборудования на 2 и 3 этажах здания администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление» | 2017-2019 г. | Районный бюджет | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  | Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств здания администрации в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет; |
| 1.3 | Ремонт фасада здания администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | МКУ «Эксплуатационное управление | 2017-2019 г. | Районный бюджет | 130 000,00 |  | 130 000,00 |  |  Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств здания администрации в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет; |
| 1.4 | Косметический ремонт малого и большого зала администрации | Администрация МО «Устьянский муниципальный район | МКУ «Эксплуатационное управление | 2017-2019 г. | Районный бюджет | 1 040 000,00 |  |  | 1 040 000,00 |  Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств здания администрации в целях изменения динамики его физического износа – увеличение срока эксплуатации здания на 5 лет; |
|  | 1. **Обеспечить систематическое обслуживание установленной в здании администрации и гараже системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.**
 |
| 2.1 | Обслуживание установленной в здании администрации и гараже системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | - МКУ «Эксплуатационное управление» | 2017-2019 г. | Районный бюджет | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в целях защищенности личности и имущества от пожаров - уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу (обслуживание пожарной сигнализации) – 2 объекта. |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | **1 360 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **1 060 000,00** |  |