# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19 июля 2019 года  №  899

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  на 2018-2022 годы»

- На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, и постановления администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 26 февраля 2015 года № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Устьянский муниципальный район», администрация МО «Устьянский муниципальный район»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 07.02.2018 года № 124.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника управления строительства и инфраструктуры, заместителя главы по строительству и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Тарутина Александра Алексеевича.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы муниципального образования                                           О.В. Мемнонова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Устьянский муниципальный район»

от 19.07.2019г. №899

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

- В наименовании муниципальной программы цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

- в паспорте муниципальной программы:

а)  в наименовании и по тексту цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

б) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) программы дополнить словами:

«Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов;

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.»

в)позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы» | Общий объем – 71 155 387,69 рублей, в том числе: федеральный бюджет: 57 821 259,01 рублей областной бюджет: 6 225 665,40 рублей районный бюджет: 865 973,28 рублей бюджет поселений: 6 062 490,0 рублей внебюджетные источники: 180 000,0 рублей.» |
| --- | --- |

- в пунктах 1.3,1.4,1.5 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

- в абзаце 3 раздела  IV цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

- в наименовании приложений цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

- Изложить перечень мероприятий муниципальной программы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;

- Изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям

- Приложение №3, Приложение № 4  исключить.

- Приложение № 5 соответственно считать Приложением № 3.

- Считать Приложение № 6 Программы приложением № 4 и  изложить его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

- Считать приложение № 7 Приложением № 5 программы и изложить его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

- Раздел VIII программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 71 155 387,69 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 57 821 259,01 рублей, средств областного бюджета 6 225 665,40 рублей, бюджета района 865 973,28 рублей и средств внебюджетных источников – 180 000,0 рублей. Объемы финансирования программы за счет средств бюджета района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета района на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета района.»

| Приложение № 1 к изменениям, утвержденным постановлением администрации МО «Устьянский муниципальный район № 899 от 19 июля 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории мунициипального образования "Устьянский муниципальный район" на 2018-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Формирование современной городской среды на территории МО "Устьянский муниципальный район" на 2018-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское" | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Октябрьское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 25 059 087,89 | 3 021 355,63 | 2 429 732,26 | 0,00 | 0,00 | 19 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство 70 дворовых территорий в МО "Октябрьское" |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 20 617 178,31 | 2 047 329,73 | 2 334 448,58 | 0,00 | 0,00 | 16 235 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 884 623,59 | 425 181,72 | 47 641,87 | 0,00 | 0,00 | 1 411 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 366 485,99 | 318 844,18 | 47 641,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 2 190 800,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское" | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Киземское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 14 560 658,08 | 260 658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство 32 дворовых территорий в МО "Киземское" |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11 990 008,33 | 149 608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 060 670,10 | 31 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 24 979,65 | 24 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 485 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Шангальское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 18 512 323,58 | 1 499 662,75 | 1 486 600,83 | 0,00 | 0,00 | 15 526 060,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство 18 дворовых территорий в МО "Шангальское" |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14 021 830,01 | 1 128 880,40 | 1 396 889,61 | 0,00 | 0,00 | 11 496 060,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 412 957,36 | 234 449,37 | 28 507,99 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 197 536,21 | 136 332,98 | 61 203,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Октябрьское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 6 575 161,62 | 1 821 056,03 | 3 237 205,59 | 0,00 | 0,00 | 1 516 900,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 608 939,13 | 1 242 692,87 | 3 110 256,26 | 0,00 | 0,00 | 1 255 990,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 441 500,99 | 268 806,28 | 63 474,71 | 0,00 | 0,00 | 109 220,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 143 031,50 | 79 556,88 | 63 474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 381 690,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 690,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Киземское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 4 448 156,52 | 1 226 015,06 | 1 722 141,46 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3 783 303,23 | 886 696,78 | 1 654 606,45 | 0,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 325 913,36 | 184 145,83 | 33 767,53 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 133 939,93 | 100 172,45 | 33 767,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 205 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры, администрация МО "Шангальское" | 2018-2024 | Всего, в том числе: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего, в том числе: | 71 155 387,69 | 7 828 747,55 | 8 875 680,14 | 0,00 | 0,00 | 54 450 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 57 821 259,01 | 5 455 208,11 | 8 496 200,90 | 0,00 | 0,00 | 43 869 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 6 225 665,40 | 1 143 653,30 | 173 392,10 | 0,00 | 0,00 | 4 908 620,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет района | 865 973,28 | 659 886,14 | 206 087,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 6 062 490,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492 490,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Приложение № 2 к изменениям, утвержденным постановлением администрации МО «Устьянский муниципальный район № 899 от 19 июля 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | адрес МКД; адрес местонахождения территории с указанием вида территории (объекта) | кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |  |  |  |  |  | дата составления паспорта инвентаризации (по состоянию на ...) |  |  |  | физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент); процент (%) |  |  |  | общая площадь территории; кв.м. |  | виды работ, необходимые для благоустройства (указать), в том числе: |  |  |  |  |  |  | год выполнения работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из минимального перечня |  |  |  |  | из дополнительного перечня |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кизема, Ул.Некрасова,4 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1200 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации |  | 2018 |  |  |  |
| 2 | п. Октябрьский, ул.Заводская ,30, пер. Октябрьский ,3,ул. Первомайская,4а | 29:18:100107:517 |  |  |  |  |  |  | 24.07..2017 |  |  |  | 32 |  |  |  | 4105 |  | Ремонт дворовых проездов Обеспечение освещения дворовой территории; |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки, проезд к территориям прилегающим к МКД |  | 2018 |  |  |  |
| 3 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2,2а,3в | 29:18:110105:490 29:18:110105:489 29:18:110105:488 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6152 |  | наружное освещение, установка скамьи |  |  |  |  | устройство бетонного основания, ограждение, песочницы, беседки |  | 2018 |  |  |  |
| 4 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 4г,5 | 29:18:110105:237 29:18:110105:238 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2969 |  | наружное освещение, установка скамьи, урн |  |  |  |  | устройство бетонного основания, ограждение детской площадки, песочницы, беседки |  | 2018 |  |  |  |
| 5 | д. Бережная, ул. Полевая д. 16а | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4016 |  | Ремонт дворовых проездов (бетонирование), установка скамеек, урн |  |  |  |  | Устройство парковочных карманов, детских площадок с игровым оборудованием, малых архитектурных форм |  | 2019 |  |  |  |
| 6 | п. Октябрьский Ул. Спортивная,1Ул. Пролетарская, 14 | 29:18:100112:472 |  |  |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  | 31 |  |  |  | 2137 |  | ремонт дворовых проездов; установка скамеек; установка урн; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | обустройство тротуаров. устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); установка оборудования на спортивной площадке |  | 2019г |  |  |  |
| 7 | п. Октябрьский, Ул. Советская,9 | 29:18::100118:326 |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  | 848 |  | установка урн; установка скамеек»; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | обустройство тротуаров; устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); установка песочницы; установка сушилки для белья с бетонным ; |  | 2019г |  |  |  |
| 8 | п. Кизема, ул.Гагарина,2 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 420 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек. |  |  |  |  | - |  | 2020 |  |  |  |
| 9 | п. Кизема, ул.Гагарина,4 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 240 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек |  |  |  |  | - |  | 2020 |  |  |  |
| 10 | п. Кизема, ул. Гагарина,6 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек |  |  |  |  | - |  | 2020 |  |  |  |
| 11 | п. Кизема, ул.Гагарина,8 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки,установка скамеек. |  |  |  |  | - |  | 2020 |  |  |  |
| 12 | п. Кизема, ул.Гагарина,3 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 180 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки, установка скамеек. |  |  |  |  | - |  | 2020 |  |  |  |
| 13 | П. Кизема, ул. Терешковой,7 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 70 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки,установка скамеек. |  |  |  |  | - |  | 2020 |  |  |  |
| 14 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8а | 29:18:110105:603 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 45 |  |  |  | 2025 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 2020 |  |  |  |
| 15 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8б | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1665 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 2020 |  |  |  |
| 16 | п. Октябрьский, ул. Школьная,15 ,ул. Ленина,40/42/44 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  | 48 |  |  |  | 3810 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2020г |  |  |  |
| 17 | п. Октябрьский, Ул. Коммунальная,3\5 |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1410 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  | 2020г |  |  |  |
| 18 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 54а | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1813 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 2020 |  |  |  |
| 19 | п. Кизема ул.П.Синицкого 40 |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2021 |  |  |  |
| 20 | п. Кизема, ул. П. Синицкого,42 |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2021 |  |  |  |
| 21 | П. Кизема, пер. Детский,2 |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 656 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2021 |  |  |  |
| 22 | п. Кизема, ул. Ленина,10 |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 600 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2021 |  |  |  |
| 23 | П. Кизема, ул. Ленина,11 |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 400 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2021 |  |  |  |
| 24 | П. Кизема, ул. Терешковой,4 |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров,устройство гостевой стоянки.установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2021 |  |  |  |
| 25 | с. Шангалы, ул. Советская, д. 4 | - |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 4481 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, работы по демонтажу хоз. построек, устройство парковочных карманов, детских площадок с игровым оборудованием. | 2021 |  |  |  |
| 26 | с. Шангалы, ул. Строительная, д. 12 | - |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2912 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. | 2021 |  |  |  |
| 27 | с. Шангалы, ул. Набережная, д. 1 | - |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3696 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, работы по демонтажу хоз. построек, устройство парковочных карманов | 2021 |  |  |  |
| 28 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 29:18:110105:602 |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 2809 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров | 2021 |  |  |  |
| 29 | п. Октябрьский, Ул. Коммунальная, 5а/ 5б/ 11а |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2707 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 30 | П. Октябрьский, Ул. Заводская,31/32 |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 878 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 31 | П. Октябрьский, Ул. Первомайская, 6/8 |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1648 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 32 | П. Октябрьский, Ул. Первомайская,9а |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1038 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 33 | П. Октябрьский, Пер. Шангальский,6 |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 1611 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 34 | П. Октябрьский, Ул. Советская,36 |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1460 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 35 | П. Октябрьский, Ул. Советская,34,Ул. Школьная,8 |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 3740 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 36 | П. Октябрьский, Ул. Советская,25 ,Ул. Ленина,56а |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 3970 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к 16территориям пр17илегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 37 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,54а\52а ,Ул. Первомайская,17 |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 2190 |  | ремонт дворовых проездов; .обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 38 | П. Октябрьский, ул. Ленина, 53 |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 1711 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 39 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,50б,Ул. Советская,19/21,Ул. Школьная,16 |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 5437 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2021 |  |  |  |
| 40 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,49 |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1275 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров | 2021 |  |  |  |
| 41 | П. Кизема, ул. Ленина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 75 |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 42 | п. Кизема, ул. Некрасова,5 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 50 |  |  | 1504 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации | 2022 |  |  |  |
| 43 | п. Кизема, ул. Некрасова,6 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 56 |  |  | 1000 |  | Устройство тротуаров устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации | 2022 |  |  |  |
| 44 | п. Кизема, ул. Спортивная,4а |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 63 |  |  | 480 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2022 |  |  |  |
| 45 | п. Кизема, ул. Терешковой,10 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 78 |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2022 |  |  |  |
| 46 | п. Кизема, ул. Железнодорожная,12 |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 80 |  |  | 600 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2022 |  |  |  |
| 47 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 45 |  |  | 1184 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. | 2022 |  |  |  |
| 48 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 67 | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 3192 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. | 2022 |  |  |  |
| 49 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 79 | - |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 30 |  |  | 1720 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, работы по демонтажу хоз. построек, устройство парковочных карманов. | 2022 |  |  |  |
| 50 | с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 30а | 29:18:110102:760 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 3479 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство парковочных карманов, малых архитектурных форм, озеленение. | 2022 |  |  |  |
| 51 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 31 | 29:18:110102:223 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1715 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Озеленение. | 2022 |  |  |  |
| 52 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 33а | 29:18:110103:211 |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 1073 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров, озеленение. | 2022 |  |  |  |
| 53 | П. Октябрьский, Ул. Победы,2/4/6/8/10 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 3266 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 54 | П. Октябрьский, Ул. Победы,14 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 37 |  |  | 890 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 55 | П. Октябрьский, Ул. Клубная,4 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 61 |  |  | 1530 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 56 | П. Октябрьский, Ул. Клубная,5 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 49 |  |  | 700 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 57 | П. Октябрьский, Ул. Советская,18/20 |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 35 |  |  | 2322 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 58 | П. Октябрьский, Ул. Заводская д.4 | 29:18:100111:61 |  |  |  |  |  |  | 25.07.2017 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1500 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 59 | П. Октябрьский, Ул. Зеленая,40а |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 1138 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 60 | П. Октябрьский, Ул. Зеленая,36а/38 |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 1755 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 61 | П. Октябрьский, Ул. Советская, 58 Ул. Коммунальная,11 |  |  |  |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  | 2601 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 62 | П. Октябрьский, Ул. Советская,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 895 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022 |  |  |  |
| 63 | П. Октябрьский,Ул. Советская,5 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 606 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); .Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 64 | П. Октябрьский, Ул. Гагарина,16,Ул. Ленина,30 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 49 |  |  | 1677 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 65 | П. Октябрьский, Ул. Гагарина,17,ул. Ленина,26/28 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 2110 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 66 | П. Октябрьский, Ул. Советская,8, пер.Железнодорожный,10 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 32 |  |  | 1986 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 67 | П. Октябрьский Ул. Советская,4 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1043 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 68 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,16/18 Ул. Ленина,24 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 49 |  |  | 2125 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 69 | П. Октябрьский Ул. Ленина,33 | нет |  |  |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 45 |  |  | 953 |  | 1. ремонт дворовых проездов; 2..обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  |  |  | 1.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); 2. Проезд к территориям прилегающим к МКД 3.Обустройство тротуаров; | 2022г |  |  |  |
| 70 | п. Кизема, ул. Октябрьская,10 | нет |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 64 |  |  | 136 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2023 |  |  |  |
| 71 | п. Кизема, ул. Заводская,6 | нет |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 78 |  |  | 136 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2023 |  |  |  |
| 72 | п. Кизема, ул. Ленина,16 | нет |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 70 |  |  | 1000 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2023 |  |  |  |
| 73 | п. Кизема, ул. Гагарина,1 | нет |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 69 |  |  | 420 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | - | 2023 |  |  |  |
| 74 | П. Кизема, ул. Некрасова, 3 | нет |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 70 |  |  | 1344 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  | Устройство ливневой канализации | 2023 |  |  |  |
| 75 | П. Кизема, ул. Терешковой,12 | нет |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1150 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| 76 | с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28 |  | 29:18:11:0102:758 |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | 40 |  |  | 5106 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  |  |  | Устройство парковочных карманов, детских площадок с игровым оборудованием, малых архитектурных форм | 2023 |  |  |  |
| 77 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,36/38 |  |  | нет |  |  |  |  | 26.07.2017 |  |  |  |  | 41 |  |  | 2432 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 78 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,22,Ул. Ленина,25 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 47 |  |  | 1218 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 79 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,19 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 48 |  |  | 846 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 80 | П. Октябрьский Ул. Комсомольская,25 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 40 |  |  | 437 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 81 | П. Октябрьский Ул. Пролетарская,21 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 34 |  |  | 1232 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 82 | П. Октябрьский , ул. Советская, 27 |  |  | нет |  |  |  |  | 24.07.2017 |  |  |  |  | 48 |  |  | 710 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 83 | П. Октябрьский Ул. Ленина,16 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 33 |  |  | 612 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 84 | П. Октябрьский Ул. Ленина,15 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 34 |  |  | 880 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 85 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,2 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017 |  |  |  |  | 31 |  |  | 540 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 86 | П. Октябрьский, Ул. Ленина,4/6/8/10 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017г |  |  |  |  | 34 |  |  | 2050 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 87 | П. Октябрьский, Ул. 60 лет СССР,4 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 870 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 88 | П. Октябрьский, Ул. Кашина,10 |  |  | нет |  |  |  |  | 27.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 359 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 89 | П. Октябрьский, Ул. Заводская д.3 |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 2130 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 90 | П. Октябрьский, Ул. Заводская,5/6 |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 5990 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 91 | П. Октябрьский, Ул. Комсомольская,3/5/5а |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 32 |  |  | 11948 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 92 | П. Октябрьский, Ул. Просторная,7а |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 71 |  |  | 856 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 93 | П. Октябрьский, Ул. Промышленная,2/4/6/8 |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 48 |  |  | 1690 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 94 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,14,Ул. Промышленная,13 |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 41 |  |  | 1334 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 95 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,5/7 |  |  |  |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 35 |  |  | 1044 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023 |  |  |  |
| 96 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,9 |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 35 |  |  | 528 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023г |  |  |  |
| 97 | П. Октябрьский, ул. Магистральная,2а |  |  | нет |  |  |  |  | 28.07.2017г |  |  |  |  | 41 |  |  | 852 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2023г |  |  |  |
| 98 | П. Кизема, ул. Советская,13 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1056 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 99 | П. Кизема, ул. Комсомольская,10 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 73 |  |  |  | 720 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 100 | П. Кизема, ул. Гагарина,5 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 71 |  |  |  | 300 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 101 | П. Кизема, ул. Гагарина,7 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 69 |  |  |  | 420 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 102 | П. Кизема, ул. Терешковой,1 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 60 |  |  |  | 756 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 103 | П. Кизема, ул. Терешковой,3 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 84 |  |  |  | 980 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 104 | П. Кизема, ул. Терешковой,5 |  |  | нет |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  | 63 |  |  |  | 700 |  | Устройство тротуаров, устройство гостевой стоянки. установка скамеек |  |  |  | - |  |  | 2024 |  |  |  |
| 105 | с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28а |  |  | 29:18:110102:759 |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4830 |  | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещение. |  |  |  | Устройство парковочных карманов, малых архитектурных форм, озеленение. |  |  | 2024 |  |  |  |
| 106 | П. Октябрьский,Ул. Поржемская,13а |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 897 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 107 | П. Октябрьский, ул. Восточная, 41,ул. Поржемская, 34 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2134 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 108 | П. Октябрьский, Ул. Подгорная,5 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 522 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 109 | П. Октябрьский, Ул. Подгорная,4 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 1277 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 110 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,6а |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 1376 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 111 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,1/3/5 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 2690 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 112 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,20/22/26 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 4611 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 113 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,24/28/34 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 3340 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 114 | П. Октябрьский, Ул. Ломоносова,30/32/36 |  |  |  | нет |  |  |  | 28.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2139 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 115 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,3/5а |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2506 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 116 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,3а, Ул. Домостроителей,2б/2в |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 2543 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 117 | П. Октябрьский, Ул. Магистральная,1,Ул. Домостроителей,2а,2,4 |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 4102 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 118 | П. Октябрьский, Ул. Домостроителей,4а/6а/6 |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 4328 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 119 | П. Октябрьский, Ул. Домостроителей,6в/6б |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 1830 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| 120 | П. Октябрьский, Ул. Домостроителей,8/10 |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 3622 | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории. |  |  |  | Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); Проезд к территориям прилегающим к МКД Обустройство тротуаров; |  |  | 2024 |  |  |  |
| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кизема, Ул. Советов, 1 |  |  |  |  | 29:18:150107:626 |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, обустройство тротуаров, устройство детской игровой площадки, гостевая стоянка |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 2 | Зона отдыха «Сосновый Бор», п. Октябрьский, ул. Зеленая |  |  |  |  | 29:18:100131:226 |  |  |  | 31.07.2017г |  |  |  |  |  |  |  | 4526 |  |  | Устройство спортивной площадки, устройство беговой дорожки (бетонное покрытие); устройство прогулочных дорожек (грунтовое покрытие); установка скамеек, оборудование детской площадки, .устройство уличного освещения |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |
| 3 | П. Кизема, пер. Детский |  |  |  |  | 29:18:150107:625 |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 1667 |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, озеленение, обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |
| 4 | сквер по ул. Победы п. Октябрьский ул. Победы |  |  |  |  | 29:18:000000:2861 |  |  |  | 31.07.2017г |  |  |  |  |  |  |  | 10629 |  | устройство уличного освещения, установка скамеек, установка урн, уборка сухостойных деревьев, озеленение с установкой цветников, реконструкция Стеллы, Ремонт обелиска погибшим воинам, устройство автомобильной парковки с механическим шлагбаумом, устройство видеонаблюдения, устройство фонтана; установка металлической арки; установка беседки - ротонда |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |
| 5 | П. Кизема, Стадион Ул. Чкалова |  |  |  |  | нет |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, обустройство тротуаров, озеленение |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 6 | Общественная территория памятника солдату («Парк Победы»), расположенная по адресу: с. Шангалы, Устьянского района Архангельской области |  |  |  |  | 29:18:110101:169 |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  |  | - |  |  | 4000 |  | освещение, устройство урн, скамеек, Ремонт памятника солдату, устройство газонов, цветников. Размещение образцов вооружения ВОВ, ремонт бетонной дорожки, устройство бордюров. |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
| 7 | зона отдыха «Сосенки» п. Октябрьский по ул. Магистральная |  |  |  |  | 29:18:100105:143 |  |  |  | 31.07.2017г |  |  |  |  |  |  |  | 94013 |  |  | установка скамеек,. установка урн , устройство уличного освещения, Устройство спортивной площадки, оборудование детской площадки |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |
| 8 | Территория ж/д Клуба Ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения, установка урн, озеленение, обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| 9 | Общественная территория «Парк отдыха», расположенная по адресу: с. Шангалы, Устьянского района Архангельской области, ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2018 |  |  |  | - |  |  | 6000 |  |  | освещение, устройство урн, скамеек, Ремонт памятника, уборка тополей, газонов, цветников. Ремонт бетонной дорожки, лестницы, устройство перил, бордюров. |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
| 10 | зона отдыха у храма Прокопия Святого Устьянского п. Октябрьский ул.Ленина |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 3550 |  |  | установка скамеек, установка урн , Устройство уличного освещения, Устройство спортивной площадки, устройство прогулочных дорожек (бетонное покрытие), оборудование детской площадки |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| 11 | Стадион Ул. Спортивная |  |  |  |  | 29:18:150102:669 |  |  |  | 29.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 20104 |  |  | Установка скамеек, устройство уличного освящения,установка урн, обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  | 2023-2024 |  |
| 12 | сквер по ул. Кашина п. Октябрьский ул. Кашина |  |  |  |  | нет |  |  |  | 31.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  | 8424 |  |  | установка урн , установка скамеек; устройство уличного освещения, Устройство спортивной площадки, устройство прогулочных дорожек (бетонное покрытие), оборудование детской площадки; |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Кизема, ул. Советов,д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П. Кизема, ул. Советов, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П. Кизема, ул. Профсоюзная, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Универмаг, п. Октябрьский, ул. Победы д.12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЦ «На Заводской», п. Октябрьский, ул. Заводская д.5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП «Московская ярмарка», п. Октябрьский, ул. Советская д.85; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | магазин ИП Кашина Н.Н. п. Октябрьский, ул. Загородная д.2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | магазин «Бытовая техника» ИП «Гневашева А.В., п. Октябрьский ул. Заводская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Октябрьский, ул. Восточная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Октябрьский , ул. Боровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Октябрьский, ул. Песчаная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Октябрьский , ул. Туроносовская; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Октябрьский, ул. Набережная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Октябрьский, ул. Строительная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Октябрьский, ул. Солнечная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Октябрьский, ул. Садовая; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Октябрьский, ул. Надежды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Октябрьский, ул. Новая; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к изменениям, утвержденным постановлением администрации

МО «Устьянский муниципальный район

№  899 от 19 июля 2019 года

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | Отчет | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | Обустройство 70 дворовых территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | шт. | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 21 | 15 |
| 2 | Обустройство 32 дворовых территорий в муниципальном образовании «Киземское» | шт. | 0,5 | 0 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | Обустройство 18 дворовых территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | шт. | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | шт. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 5 | Обустройство 5 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в муниципальном образовании «Киземское» | шт. | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Обустройство 2 наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов | % | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 8 | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов | % | 5 | 5 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 |

Приложение № 4

к изменениям, утвержденным постановлением администрации

МО «Устьянский муниципальный район

№  899 от 19 июля 2019 года

Распределение объемов финансирования  Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

(рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по программе, в том числе: | 71 155 387.69 | 7 828 747,55 | 8 875 680,14 | 0 | 0 | 54 450 960,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 57 821 259,01 | 5 455 208,11 | 8 496 200,90 | 0 | 0 | 43 869 850,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 6 225 665,40 | 1 143 653,30 | 173 392,10 | 0 | 0 | 4 908 620,0 | 0 | 0 |
| Бюджет района | 865 973,28 | 659 886,14 | 206 087.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 6 062 490,0 | 570 000,0 | 0 | 0 | 0 | 5 492 490,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 180 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000,0 | 0 | 0 |