Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Устьянский мунципиальный район»

от 19 июля 2019 г. №

Приложение № 2

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории  МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Оценка | Прогноз |
| 1 | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке под строительство полигона ТКО | % | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Выполнение работ по разработке ПСД для строительства полигона ТКО | % | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Выполнение работ по проведению государственной строительной и государственной экологической экспертиз разработанной ПСД для строительства полигона ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Создание места приема опасных отходов (первого класса) | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Уборка 3 несанкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Установка контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 64 |