АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 28 июня 2022 года № 1211

р.п. Октябрьский

Об утверждения перечня аварийно-опасных участков дорог на территории

Устьянского муниципального района Архангельской области

и плана первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», администрация Устьянского муниципального района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Перечень аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Устьянского муниципального района Архангельской области.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике «Устьяны» и разместить на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района Архангельской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Устьянского муниципального района по строительству и муниципальному хозяйству.

Глава Устьянского муниципального района                                     С.А. Котлов

Приложение №1

к постановлению администрации

Устьянского муниципального района

от 28 июня 2022г. № 1211

Перечень 
аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Устьянского муниципального района Архангельской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местонахождения аварийного участка | Площадь аварийного участка, м2 | Первоочередные меры | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мостовое сооружение через руч. Лыдонга д. Щеколдинская, ул. Филимоновская – ул. Молодежная | Мостовое сооружение через руч. Лыдонга д. Щеколдинская, ул. Филимоновская – ул. Молодежная | 40 | Ремонт | Июль-август 2022г. |
| 2. | Мостовое сооружение через руч. Лыдонга д. Щеколдинская, ул. Филимоновская – ул. Нагорная | Мостовое сооружение через руч. Лыдонга д. Щеколдинская, ул. Филимоновская – ул. Нагорная | 40 | Ремонт | Июль-август 2022г. |
| 3. | д. Шалимова | д. Шалимова | 400 | Ямочный ремонт | Лето 2022г. |
| 4. | д. Шеломечко | д. Шеломечко | 350 | Ямочный ремонт | Лето 2022г. |