#

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2023 г. № 2672

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»

## В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Устьянского муниципального района от 26 апреля 2023 года № 803 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального округа», администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа» утвержденную постановлением от 8 ноября 2022 года №2096, изложив ее в редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Устьянского муниципального округа и в ГАС «Управление».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Устьянского муниципального округа по имуществу и инфраструктуре.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава Устьянского муниципального округа С.А. Котлов

Приложение

к постановлению администрации

Устьянского муниципального округа

Архангельской области

от 10 ноября 2023 года №2672

 **Паспорт муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела благоустройства и экологии  |
| Соисполнители программы  | Нет |
| Цель программы  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Устьянского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы  | 1.Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Устьянского муниципального округа2. Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг на территории Устьянского муниципального округа. |
| Мероприятия | 1.1.Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Ремонт и установка светильников уличного освещения, приобретение опор, монтаж линий электроосвещения на территории Устьянского муниципального округа);1.2. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Строительство детской, спортивной площадки в п.Квазеньга);1.2. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Устройство детской спортивной площадки в дер.Левоплосская);1.3. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Устройство детской спортивной площадки в дер.Ульяновская);1.4. Мероприятия в области благоустройства; 2.1. Содержание кладбищ;2.2. Организация ритуальных услуг; 2.3.Разработка проектно-сметной документации мест захоронения д.Анциферовская, д.Чадрома по благоустройству не в рамках бюджетных инвестиций;2.4.Разработка проектно-сметной документации мест захоронения. |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2023-2027 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования 102 489 069,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0 рублей; средства областного бюджета – 20 442 795,00рублей; средства местного бюджета – 82 046 274,00 рублей;внебюджетные источники - 0 рублей  |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Решение задач благоустройства территорий общего пользования необходимо проводить программно-целевым методом.

 Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с Правилами благоустройства территорий Устьянского муниципального округа.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики округа.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального округа и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Благоустройство территории округа – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

На территории округа расположено 232 населенных пункта, где по состоянию на 01.01.2023г. проживает 23 609 чел. На территории округа находятся объекты благоустройства: детские и спортивные зоны, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, парки, тротуары, памятники и т.д.

В населенных пунктах округа обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

Восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства на территории повысит уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Устьянского муниципального округа. Приведение в нормативное состояние общественных территорий, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, позволит сформировать единый облик муниципального округа, обеспечит создание, содержание и развитие объектов благоустройства территории, повысит уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории округа.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа (детские и спортивные зоны), не в полной мере обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает расти, что потребует ремонта, а где-то обновления данных объектов.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются объекты в детских зонах, на спортивных объектах, создаются несанкционированные свалки мусора и т.д.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

 Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

 Также организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, общественными Советами при решении вопросов благоустройства территории округа поможет решить данную проблему.

 В крупных населенных пунктах Устьянского муниципального округа, таких как п.Октябрьский, с.Шангалы, с.Березник наблюдается значительное увеличение индивидуально-жилищного строительства. Появляются новые микрорайоны и улицы. В связи с этим возрастают требования к поддержанию надлежащего санитарного состояния территории. Возникают новые задачи по благоустройству округа, принятия мер по обеспечению комфортного и безопасного проживания граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее Федеральный закон № 8-ФЗ), организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления.

На территории сельских поселений Устьянского муниципального округа расположено 39 общественных муниципальных кладбищ, большинство из которых возникло в начале ХХ столетия как сельские кладбища, без планировки территорий, предварительной вырубки деревьев и кустарников, без обустройства ограждений и дорог.

Социально значимым аспектом развития территории Устьянского муниципального округа является приведение мест погребения в надлежащее состояние с соблюдением санитарных и экологических норм, установленных законодательством Российской Федерации, что требует проведения работ по разработке проектов кладбищ и последующему благоустройству их территории.

Актуальным является реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание инфраструктуры кладбищ, а в среднесрочной перспективе – приобретение новых земельных участков для создания новых мест захоронений.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.01.1993г № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивавшие память погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления.

 **Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы**

 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Устьянского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, поддержание в надлежащем санитарном состоянии мест захоронения, гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.

 Для достижения цели необходимо решить задачи по организации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Устьянского муниципального округа, организации и проведению работ по содержанию существующих кладбищ, строительство новых кладбищ, организации ритуальных услуг умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов.

 Решение задач по благоустройству территорий Устьянского муниципального округа и содержанию мест захоронений позволит не только создать безопасные и комфортные условия для проживания граждан на территории округа, но и, как следствие, создает предпосылку для социально-экономического развития всего округа.

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Устьянского муниципального округа на 2023 – 2027 г.г.

**Сроки реализации муниципальной программы**

 Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2024 по 2027 год, реализуется в один этап.

**Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в Приложении №1.

**Расчет целевых показателей и источники информации для расчета целевых показателей муниципальной программы**

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы представлен в Приложении №2.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №3.

**Распределение объемов финансирования программы по источникам, направления расходования средств и годам**

Общий объем финансирования Программы составляет 102 489 069 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0 рублей, областного бюджета 20 442 795 рублей, местного бюджета 82 046 274 рублей.

Распределение объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования средств и годам представлено в Приложении №4.

**Механизм реализации программы**

 Механизм реализации Программы заключается:

 − в проведении консультационных мероприятий с предприятиями, организациями, учреждениями, общественными Советами по вопросу организации взаимодействия в целях реализации программы;

 − в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.

 Ответственный исполнитель программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

 При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, ответственный исполнитель программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

 Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению ответственного исполнителя Программы.

 Ответственный исполнитель осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также периодически отчитывается о реализации программных мероприятий.

**Описание ожидаемых результатов муниципальной программы**

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является:

1. Выполнение работ по благоустройству территории на территории площадью 385 000 м.кв., что позволит повысить уровень благоустройства территории Устьянского муниципального округа, улучшить санитарное и экологическое состояние населенных пунктов;

 2. Проведение работ по содержанию сетей наружного освещения в отношении 100% от общего количества сетей приведет к развитию положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности и повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

 3. Ремонт пяти подвесных мостов позволит отремонтировать пять аварийных подвесных моста, что обеспечит круглогодичный бесперебойный проход по мостам;

 4. Ремонт пяти памятников, в т.ч. ВОВ, позволит увековечить память погибших при защите Отечества.

5. Уборка территории кладбищ в отношении 100% от общего количества кладбищ позволит улучшить внешний вид территорий кладбищ и поддерживать санитарное и экологическое состояние.

 6. Разработка проектно-сметной документации десяти мест захоронений позволит в будущем обустроить десять кладбищ в соответствии с обновленными требованиями, что непосредственно скажется на увеличении удовлетворенности населением уровнем благоустройства.

 7. Транспортировка бесхозных трупов в количестве 100% от общего количества умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов позволит организовать ритуальные услуги умерших, в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.

Реализация Программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территорий населенных пунктов поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

«Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа» |
| Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству | м.кв. | 70 000 | 75 000 | 78 000 | 80 000 | 82 000 |
| Доля сетей наружного освещения, в отношении которых проведены работы по содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество подвесных мостов, в отношении которых проводился ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество памятников, в т.ч. ВОВ, в отношении которых проводился ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уборка территорий кладбищ  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка ПСД мест захоронений | ед | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Транспортировка бесхозных трупов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству, м.кв | - | Мониторинг |
| 2 | Доля сетей наружного освещения, в отношении которых проведены работы по содержанию, % | Количество сетей, на которых проведены работы/ общее количество сетей | Документы, подтверждающие проведение работ, мониторинг |
| 3 | Количество подвесных мостов, в отношении которых проводился ремонт, ед | - | Мониторинг |
| 4 | Количество памятников, в т.ч. ВОВ, в отношении которых проводился ремонт, ед | - | Мониторинг |
| 5 | Уборка территорий кладбищ, %  | Количество кладбищ, на которых проведена уборка / общее количество кладбищ | Документы, подтверждающие уборку территории кладбищ, мониторинг |
| 6 | Разработка ПСД мест захоронений, ед | - | ПСД, мониторинг |
| 7 | Транспортировка бесхозных трупов, % |  | Документы, подтверждающие проведенные работы. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

«Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончанияработ | Источникифинанси-рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей)  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Устьянского муниципального округа** |
| 1.1. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Ремонт и установка светильников уличного освещения, приобретение опор, монтаж линий электроосвещения на территории Устьянского муниципального округа)  | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2024 | Итого | 12 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля сетей наружного освещения, в отношении которых проведены работы по содержанию - 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 12 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Строительство детской, спортивной площадки в п.Квазеньга) | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2023 | Итого | 2 487 695,00 | 2 487 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 487 695,00 | 2 487 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Устройство детской спортивной площадки в дер.Левоплосская); | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (Устройство детской спортивной площадки в дер.Ульяновская); | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 1 955 100,00 | 0,00 | 1 955 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 955 100,00 | 0,00 | 1 955 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Мероприятия в области благоустройства | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Итого | 71 180 274,00 | 17 374 987,00 | 16 677 387,00 | 18 307 300,00 | 18 820 600,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 71 180 274,00 | 17 374 987,00 | 16 677 387,00 | 18 307 300,00 | 18 820 600,00 | 0,00 |
| **2. Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг на территории Устьянского муниципального округа** |
| 2.1.Содержание кладбищ  | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Итого | 9 356 000,00 | 1 600 000,00 | 2 556 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | Уборка мусора на кладбищах, ежегодно, 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 9 356 000,00 | 1 600 000,00 | 2 556 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 2.2.Организация ритуальных услуг  | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Итого | 220 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Транспортировка бесхозных трупов, 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 220 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2.3. Разработка проектно-сметной документации мест захоронения д.Анциферовская, д.Чадрома по благоуйстройству не в рамках бюджетных инвестиций | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2023 | Итого | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектирование территорий кладбищ, 2 проекта |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Разработка проектно-сметной документации мест захоронения | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Проектирование территорий кладбищ, 8 проектов |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Итого по программе | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Областной бюджет | 20 442 795,00 | 8 987 695,00 | 11 455 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 82 046 274,00 | 19 434 987,00 | 19 583 387,00 | 21 257 300,00 | 21 770 600,00 | 0,00 |
| Всего | 102 489 069,00 | 28 422 682,00 | 31 038 487,00 | 21 257 300,00 | 21 770 600,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

 **Распределение**

**объемов финансирования программы по источникам,**

**направлениям расходования средств и годам**

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам приведено в следующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования,всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе, в том числе:  | 102 489 069,00 | 28 422 682,00 | 31 038 487,00 | 21 257 300,00 | 21 770 600,00 |  |
| местный бюджет  | 82 046 274,00 | 19 434 987,00 | 19 583 387,00 | 21 257 300,00 | 21 770 600,00 |  |
| областной бюджет  | 20 442 795,00 | 8 987 695,00 | 11 455 100,00 | - | - |  |
| федеральный бюджет  | - | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  | - | - |  |  |  |  |