Приложение к постановлению администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 4 мая 2023 года № 876

Паспорт муниципальной программы Устьянского  муниципального округа

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

Устьянского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы | Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского муниципального округа. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела экономики и стратегического развития. |
| Соисполнители программы | - |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; 2.Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа. |
| Перечень основных мероприятий | 1.Химическая обработка с применением пестицидов входящих в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов»; 2.Механическая обработка (планировка и глубокая вспашка почвы); 3.Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 363 450,00 рублей, в том числе: - средства местного бюджета 1 363 450,00 рублей: в том числе: 2022 год - 363 450,00 рублей, 2023 год - 0,00 рублей, 2024 год – 500 000,00 рублей, 2025 год – 500 000,00 рублей. |

Раздел 1. Характеристика проблемы.

В настоящее время на территории Устьянского района активно распространяется борщевик Сосновского, представляя серьезную опасность,  как для природных комплексов, так и для здоровья населения. Борщевик произрастает в населённых пунктах, по обочинам дорог, вдоль линий электропередач.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) – многолетнее растение из семейства Сельдерейные, цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и более.

Корень борщевика мясистый, стержневой, с боковыми ответвлениями. Стебель одиночный, полый, округлый, с 4- 6 междоузлиями, высотой до 3-3,5 метров. Листья розеточные, с длинными (80-100 см) дудчатыми черешками, листовая пластинка нередко достигает длины 100 см и ширины 110 см. Стеблевые листья уменьшаются снизу вверх. Соцветие – сложный многолучевой зонтик. Диаметр главного зонтика 40-60 см, боковых – 20-30 см. Цветки белые, пятилепестковые, имеют сильный запах нектара, привлекающий пчел. Плод распадается на два желтовато-соломенных полуплода – две семянки, издающие сильный запах эфирного масла. Масса 1000 семян 12-15 грамм, в своем большинстве они сохраняют всхожесть в почве до двух лет.

В первый   год   жизни   борщевик   Сосновского   растет   медленно, образуя	к	осени прикорневую розетку из 5-6 листьев. Это холодостойкое растение, листья и стебли его переносят заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. Хорошо перезимовывает и при достаточном снежном покрове переносит морозы в 35 - 40 градусов ниже нуля. Весеннее отрастание листьев на второй и последующие годы жизни у борщевика начинается сразу же после схода снега.

Цветение у каждой отдельной особи борщевика Сосновского наступает лишь один раз за весь цикл развития. На 2-5-7-й год жизни растение обильно плодоносит и после созревания плодов полностью отмирает, так как у него на корневой шейке и корнях почки возобновления не закладываются.

Учитывая эту биологическую особенность растения, стратегия борьбы с борщевиком Сосновского должна быть, направлена в первую очередь на недопущение образования им семян и самый простой способ достичь этого периодическое окашивание растения.

Там, где растёт борщевик, земля становится непригодной для использования и представляет угрозу здоровью населения и отдельным видам сельскохозяйственных животных.

Для уничтожения борщевика Сосновского разработан ряд методов борьбы с ним: механический, агротехнический, ручной и химический.

Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского достаточно эффективны, но требуют соблюдения мер безопасности. При проведении скашивания следует учитывать, что в соке борщевика Сосновского содержатся биологически активные вещества – фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

Химическим	методом	уничтожения борщевика Сосновского является применение

гербицидов, согласно государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Сохранение темпов распространения борщевика, не принятие своевременных мер по борьбе с ним приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

На территории Устьянского муниципального района по анализу в 2021 году борщевиком Сосновского засорено, ориентировочно 122,5 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории Устьянского муниципального района показывает, что площадь с каждым годом увеличивается на 5-10%. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

В последние годы борщевик перемещается с заросших полей  в лес и на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Цель программы:

Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации.

Задачи Программы:

1.Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского;

2.Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 - 2025 годы.

Перечень основных мероприятий:

1.Химическая обработка  с применением пестицидов  входящих в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов»;

2.Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком

(размещение информации на официальном сайте администрации, распространение  наглядной агитации, проведение собраний граждан).

Перечень целевых показателей (индикаторов) - Приложение № 2 к  муниципальной  программе «Борьба с борщевиком Сосновского  на территории Устьянского муниципального округа».

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного бюджета с привлечением средств областного бюджета.

- Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 1 363 450,00   рублей, в том числе:

- - средства местного бюджета  1 363 450,00   рублей:

- Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей районного и областного бюджетов.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Реализация программы  предусматривает взаимодействие  исполнительных органов государственной  власти  Архангельской области, органов  местного  самоуправления    Устьянского муниципального округа, муниципальных образований поселений и исполнителей программы, осуществляющих  свою деятельность  на территории  района.

Финансирование программы за счет средств окружного и областного   бюджетов осуществляется  в соответствии с утвержденными  ассигнованиями  на очередной  финансовый год и плановым периодом.

При изменении  объемов  финансирования по сравнению с предусмотренными программой  администрация Устьянского муниципального округа   уточняет  объемы финансирования за счет средств  окружного, областного   бюджета  готовит  перечень мероприятий и  предложения  по внесению,  в установленном порядке,   изменений в программу.

Участие в реализации и финансировании мероприятий программы из областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующего   соглашения  между заказчиком программы – администрацией Устьянского  муниципального округа и Министерством АПК и торговли по  Архангельской области.

Порядок использования средств  окружного  бюджета,  предусмотренных  на реализацию программы, определяется  администрацией  Устьянского муниципального округа  в соответствии  с решением сессии районного Собрания депутатов  о местном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Организация  управления программой  и контроль  за  ходом ее реализации

Контроль за  ходом  реализации  муниципальной программы  осуществляет  администрация Устьянского муниципального округа  в лице  отдела экономики и стратегического развития. Администрация  Устьянского муниципального округа обеспечивает согласованные  действия  по подготовке и реализации мероприятий программы, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленным порядке бюджетную заявку  на ассигнования из областного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период, представляет  информацию о ходе реализации программы  за 9 месяцев и по итогам года.

Контроль за ходом исполнения программы  включает  ежегодную  отчетность  о реализации программных мероприятий, сроках выполнения договоров и соглашений.

Исполнители мероприятий программы  в установленном  порядке  отчитываются  перед администрацией  Устьянского муниципального округа о целевом  исполнении  выделенных  им бюджетных средств.

- Раздел 6. Прогноз конечных результатов программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы является:

1.Уничтожение борщевика на землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского округа  15,4  га.

2.Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал – 12 единиц.

Раздел 7. Оценка  эффективности социально-экономических                        последствий  реализации  программы

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках Приложении № 2 к программе.

- Раздел 8. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1 к программе.

- Приложение № 1 к

- муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Устьянского муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Исполнители |  | Соисполнитель | Срок начала/окончания работ |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (руб.) в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  | 11. |  | 12. |
| 1 | Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Химическая обработка с применением пестицидов входящих в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов» | Администрация Устьянского муниципального округа |  |  | 2022-2025 гг. | Общий объем финансирования |  | 1 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  | Уничтожение борщевика на не разграниченных землях и землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского округа 14 га. |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 322 000 | 322 000 | 0,00 | 500 000 |  | 500 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Механическая обработка (планировка и глубокая вспашка почвы) | Администрация Устьянского муниципального округа |  |  | 2022-2025 гг. | Общий объем финансирования |  | 41 450 | 41 450 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Уничтожение борщевика на не разграниченных землях и землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского округа 1,4 га. |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 41 450 | 41 450 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком. |  | Администрация Устьянского муниципального округа | Сельские муниципальные поселения | 2022-2025 гг. | Общий объем финансирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал – 12 единиц. |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | Общий объем финансирования |  | 363 450,00 | 363 450,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 363 450,00 | 363 450,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Приложение № 2 к

муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Устьянского муниципального округа»

Перечень целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского  на территории Устьянского муниципального округа»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) 2020 год | текущий 2021 год | Очередной 2022 год | Первый год планового периода 2023 год | Второй год планового периода 2024 год | Третий год планового периода 2025 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уничтожение борщевика на не разграниченных землях и землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского округа | га | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал. | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Приложение  № 3

к  муниципальной  программе

«Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Устьянского муниципального округа»

- Распределение  объемов

финансирования  программы  по источникам, направлениям

расходования средств муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского  на территории Устьянского муниципального округа»

| Источники направления и финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| Всего по программе | 2 363 450,00 | 363 450,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 363 450,00 | 363 450,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

Приложение № 4

к  муниципальной  программе

«Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Устьянского муниципального округа»

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского  на территории Устьянского муниципального округа»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уничтожение борщевика на не разграниченных землях и землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского муниципального округа | Единица измерения: га Расчет показателя: фактические гектары земель сельскохозяйственного назначения, где уничтожался борщевик. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал. | Единица измерения: м2 Расчет показателя: фактическое размещение информации. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |