УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Устьянского муниципального района - от 13 сентября 2021 № 1256

Муниципальная программа

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского района»

2021 год

Паспорт муниципальной программы Устьянского  муниципального района Архангельской области

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Устьянского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | Сельские и городские муниципальные поселения |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского района Архангельской области и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; 2.Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского района. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Уничтожение борщевика на землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского района. 2. Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий | - Многократное скашивание, не менее 3 раз за сезон начиная с фазы розетки и до начала бутонизации - механический метод; - Применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза 1-й раз –май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь; - Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 423 000,00 рублей, в том числе: - средства областного бюджета 2 059 550,00 рублей: 2022 год – 2 059 550,00 рублей 2023 год - _________ рублей 2024 год - _________рублей - средства местного бюджета 363 450,00рублей: в том числе: 2022 год - 363 450,00 рублей, 2023 год - рублей, 2024 год – рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Уничтожение борщевика на землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского района 51,46 га. 2.Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал – 12 единиц. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется управлением АПК, торговли и общественного питания. |

Раздел 1. Характеристика проблемы.

В настоящее время на территории Устьянского района Архангельской области активно распространяется борщевик Сосновского, представляя серьезную опасность,  как для природных комплексов, так и для здоровья населения. Борщевик произрастает в населённых пунктах, по обочинам дорог, вдоль линий электропередач.

Борщевик очень устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, культурные насаждения,  затрудняет обработку земель, выделенных  для ведения личных подсобных хозяйств.

Борщевик Сосновского отличается высокой плодовитостью - одно растение даёт до 8 тысяч семян  и способы распространения семян разнообразны. Там, где растёт борщевик, земля становится непригодной для использования и представляет угрозу здоровью населения и отдельным видам сельскохозяйственных животных.

Сохранение темпов распространения борщевика, не принятие своевременных мер по борьбе с ним приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

На территории Устьянского муниципального района по анализу в 2021 году борщевиком Сосновского засорено, ориентировочно 122,5 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории Устьянского муниципального района показывает, что площадь с каждым годом увеличивается на 5-10%. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Среди населённых пунктов поселения наиболее распространён борщевик в МО «Малодорское», МО «Орловское», МО «Ростовско-Минское», МО «Плосское». В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Цель программы:

Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского района Архангельской области и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации.

Задачи Программы:

1.Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского;

2.Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского района.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением средств областного бюджета.

- Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 2 423 000,00  рублей,

- в том числе:

- - средства областного бюджета 2 059 550,00 рублей:

- - средства местного бюджета  363 450,00   рублей:

- Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей районного и областного бюджетов.

- Распределение объемов финансирования муниципальной программы

- по источникам, направлениям расходования средств и годам

- рублей

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по программе | 2 423 000,00 | 2 423 000,00 |  |  |
| областной бюджет | 2 059 550,00 | 2 059 550,00 |  |  |
| районный бюджет | 363 450,00 | 363 450,00 |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации программы

Реализация программы  предусматривает взаимодействие  исполнительных органов государственной  власти  Архангельской области, исполнительных органов власти муниципального образования  «Устьянский муниципальный район», органов  местного  самоуправления    муниципальных образований поселений и исполнителей программы, осуществляющих  свою деятельность  на территории  района.

Финансирование программы за счет средств местного и областного   бюджетов осуществляется  в соответствии с утвержденными  ассигнованиями  на очередной  финансовый год и плановым периодом.

При изменении  объемов  финансирования по сравнению с предусмотренными программой  администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район»   уточняет  объемы финансирования за счет средств  местного, областного   бюджета  готовит  перечень мероприятий и  предложения  по внесению,  в установленном порядке,   изменений в программу.

Участие в реализации и финансировании мероприятий программы из областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующего   соглашения  между заказчиком программы – администрацией муниципального образования «Устьянский  муниципальный район» и Министерством АПК и торговли по  Архангельской области.

Порядок использования средств  местного  бюджета,  предусмотренных  на реализацию программы, определяется  Администрацией  муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  в соответствии  с решением сессии районного Собрания депутатов  о местном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Организация  управления программой  и контроль  за  ходом ее реализации

Контроль за  ходом  реализации  муниципальной программы  осуществляет  администрация муниципального образования  «Устьянский муниципальный район» в лице  Управления АПК, торговли и общественного питания. Администрация  муниципального образования  «Устьянский муниципальный район» обеспечивает согласованные  действия  по подготовке и реализации мероприятий программы, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленным порядке бюджетную заявку  на ассигнования из областного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период, представляет  информацию о ходе реализации программы  за 9 месяцев и по итогам года.

Контроль за ходом исполнения программы  включает  ежегодную  отчетность  о реализации программных мероприятий, сроках выполнения договоров и соглашений.

Исполнители мероприятий программы  в установленном  порядке  отчитываются  перед администрацией  муниципального образования «Устьянский муниципальный район» о целевом  исполнении  выделенных  им бюджетных средств.

Форма отчетности  исполнителей программы  перед Управлением  АПК, торговли и общественного питания   определяется  в договорах, заключаемых  ежегодно  с исполнителями программы.

- Раздел 6. Прогноз конечных результатов программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы является:

1.Уничтожение борщевика на землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского района  51,46  га.

2.Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал – 12 единиц.

Раздел 7. Оценка  эффективности социально-экономических                        последствий  реализации  программы

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках Приложении № 2 к программе.

- Раздел 8. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1 к программе.

- приложение № 1 к

- муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Устьянского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского района»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Исполнители |  | Соисполнитель | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования (руб.) в том числе по годам |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Многократное скашивание, не менее 3 раз за сезон начиная с фазы розетки и до начала бутонизации - механический метод на землях сельскохозяйственного назначения | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» |  | Сельские муниципальные поселения | 2022-2024 гг. | Общий объем финансирования | 2423000,00 | 2423000,00 |  |  |  |  |  | Уничтожение борщевика на землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского района 51,46 га. |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 363450,00 | 363450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2059550,00 | 2059550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком. |  | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Сельские муниципальные поселения | 2022-2024 гг. | Общий объем финансирования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал – 12 единиц. |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | Общий объем финансирования | 2 423 000,00 | 2 423 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 363 450,00 | 363 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2059550,00 | 2059550,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к

муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского

на территории Устьянского района»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского  на территории Устьянского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) 2020 год | текущий 2021 год | очередной 2022 год | Первый год планового периода 2023 год | Второй год планового периода 2024 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уничтожение борщевика на землях сельскохозяйственного назначения на территории Устьянского района | га |  |  | 51,46 |  |  |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан 1 раз в квартал. | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |