Приложение

к постановлению администрации

Устьянского муниципального округа

от  10 ноября 2023 года №  2690

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Социальное строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Устьянского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства (далее отдел архитектуры) |
| Соисполнители | Управление образования администрации Устьянского муниципального округа (далее управление образования) Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа (далее управление культуры) Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа |
| Цель программы | 1. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной направленности. 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилого фонда. |
| Задачи программы | - Обеспечение строительства объектов социальной направленности. - Обеспечение строительства объектов спортивной направленности. - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Мероприятия программы | - Строительство детского оздоровительного лагеря, дер. Кононовская. - Строительство школы на 860 мест в рп. Октябрьский. - Разработка проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ленина, п. Октябрьский под библиотеку; - Приобретение здания для размещения детского сада в сел. Бестужево. - Приобретение здания социокультурного центра в поселке Квазеньга Устьянского района Архангельской области. - Приобретение здания социокультурного центра в поселке Мирный Устьянского района Архангельской области. 2.1. Строительство здания спортзала МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1". 2.2. Устройство поля для минифутбола в селе Малодоры. 3.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 3.2. Мероприятия в области переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Устьянского муниципального округа Архангельской области. 3.3. Проведение обследования МКД. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 - 2026 годы. На этапы программа не подразделяется. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 64 156 253,00 рублей, в том числе: средства местного бюджета – 6 160 995,00 рублей; средства областного бюджета – 35 067 905,16 рублей; средства федерального бюджета – 0,00 рублей; ГК – 22 927 352,84 рублей; внебюджетные источники – 0,00 рублей; |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Мероприятия Программы направлены на достижение основной цели, решение конкретных проблем развития социального строительства и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников.

Программа включает в себя:

Обеспечение строительства и приобретение объектов социальной направленности для удовлетворения запросов населения.

В ряде общеобразовательных учреждений спортивные залы отсутствуют вообще, а во многих - требуются реконструкции.

Создание в общеобразовательных учреждениях области условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обучающихся, должно стать приоритетным направлением государственной региональной политики, что позволит совершенствовать процесс физического воспитания школьников и развития спорта.

Вместе с тем следует отметить, что Общеобразовательные учреждения используют для занятий школьников физической культурой и спортом как собственные физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, так и принадлежащие другим организациям.

Строительство здания спортзала на 807 мест улучшит возможности физической подготовки детей школьного возраста.

Устройство поля для минифутбола обеспечит возможность для детей и взрослых в с. Малодоры заниматься данным видом спорта.

В детском оздоровительном лагере «Колос» старые корпуса морально и физически устарели, капитальный ремонт каркасных зданий не целесообразен. Строительство нового оздоровительного лагеря улучшит качество отдыха детей.

Основное здание МБОУ «ОСОШ №2» построено в 1961 году, строительство здания «пристройки» в 1993 году, здание начальной школы построено в 1955 году. Кабинеты не отвечают требованиям санитарно-эпидемиологическим норм по площади.

В настоящее время один класс начальной школы открыт в детском саду  (25 обучающихся). Эти дети также будут переведены в новую школу.

Кроме этого количество обучающихся в МБОУ «ОСОШ №1» превышает предельно возможную на 54 ученика.

Строительство нового здания школы позволит обеспечить доступность и качество общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития.

Существующее здание детского сада в с. Бестужево является ветхим, помещения пищеблока находятся в аварийном состоянии. Проведение работ по капитальному ремонту существующего здания нецелесообразен. Обеспечить потребность возможно за счет приобретения здания для размещения детского сада в с. Бестужево.

Удовлетворение потребностей населения в социальных объектах, предназначенных для организации досуга и проведения культурных мероприятий, возможно выполнить за счет приобретения зданий социокультурных центров в п. Квазеньга и п. Мирный.

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

В настоящее время администрация Устьянского муниципального округа не в состоянии самостоятельно решить проблемы, связанные с предоставлением жилья гражданам, проживающим в домах, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу. Это связано в первую очередь, с отсутствием свободного муниципального жилья, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также отсутствием финансовой возможности приобретения жилых помещений в муниципальную собственность.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Проживающие в аварийных домах граждане не в состоянии на собственные средства приобрести жилье удовлетворительного качества. Поэтому проблему переселения граждан Устьянского муниципального округа из аварийного жилья необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней, с учетом действующего федерального законодательства, а также региональных и местных условий.

Жилищное законодательство гарантирует гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных жилых домах на условиях договора социального найма, право на получение благоустроенных, применительно к условиям данного населенного пункта, жилых помещений, равнозначных по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающих установленным жилищным законодательством требованиям.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", главой XXVI областного закона от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" собственникам, заключившим с органом местного самоуправления соглашения об изъятии аварийных помещений в рамках реализации адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп, начиная с этапа реализации программы с 1 января 2020 года предоставляются дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета в пределах средств финансовой поддержки, предоставляемой Архангельской области государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

- Сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2024 по 2026 годы включительно в один этап.

- Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) результатов

- муниципальной программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2.

Расчет целевых показателей и источники информации для расчета целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении № 3.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1.

- Распределение объемов финансирования муниципальной программы

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам приведено в приложении 4.

- Механизм реализации программы

Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области (ответственный исполнитель программы) осуществляют руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Механизм реализации программы предусматривает:

- формирование ежегодного организационного плана действий по реализации мероприятий программы,

- определение перечня первоочередных программных мероприятий с учетом имеющихся источников финансирования,

- проведение конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий и заключение контрактов (договоров) на исполнение программных мероприятий по итогам конкурсов (аукционов, запросов котировок).

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства.

Ответственный исполнитель программы Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального округа от 26 апреля 2023 года № 803.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед Администрацией Устьянского муниципального округа Архангельской области  о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

- Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, количественная и качественная оценка ожидаемых результатов реализации программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы будет производиться на основе целевых показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.

Реализация муниципальной программы создаст благоприятные предпосылки для  развития социального строительства и обеспечения качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского округа и предполагает достижение следующих результатов:

- Увеличение количества объектов для обеспечения права населения в качественном физическом образовании детей (строительство спортзалов) 1 объект на 807 мест;

- Увеличение количества объектов для организации занятий по физической подготовке детей и взрослых (устройство поля для минифутбола) 1 объект  на 870 человек.

- Увеличение количества объектов для обеспечения права населения в качественном оздоровительном круглогодичном отдыхе детей (строительство детского оздоровительного лагеря, дер. Кононовская) 1 объект на 300 мест;

- Увеличение количества объектов для обеспечения права населения в качественном образовании (строительство школы) 1 объект на 860 мест;

- Увеличение количества объектов социального назначения (здания социокультурного центра в п. Квазеньга и в п. Мирный) 2 объекта;

- Получение положительного заключения на обоснование инвестиций, 1 шт.;

- Разработка документов территориального планирования для последующего проектирования под строительство, 1 шт.;

- Подготовка отчетов по оценки стоимости аварийных жилых помещений, для дальнейшего выкупа;

- Изъятие недвижимости для муниципальных нужд, в целях устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- Предоставление лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями.

- Проведение обследования МКД для решения вопроса о признании аварийными и подлежащими сносу.