# АДМИНИСТРАЦИЯ

# УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04 апреля 2023 года  № 647

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории

Устьянского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Устьянского муниципального района Архангельской области от 2 марта 2022 года №391 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального района» администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 7 февраля 2018 года № 124 изложив ее в новой редакции согласно приложений к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Устьянского муниципального округа и в системе ГАС «Управление».

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Устьянского муниципального округа по имуществу и инфраструктуре.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Устьянского муниципального округа                                  С.А.Котлов

Лист согласования и рассылки

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории

Устьянского муниципального округа

| Зам. главы Устьянского муниципального округа по имуществу и инфраструктуре |  | А.В. Рядчин |
| --- | --- | --- |
| Зав. отделом по организационной работе |  | Н.А. Засухина |
| Зав. юридическим отделом Начальник фин. управления |  | Е.В. Кузнецова С.В. Асамбаева |

Зав. отделом экономики

и стратегического развития                                                                   Е.М.Борисова

| Рассылка | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| 1. Дело | 1 |
| 2. ФУ | 1 |
| 3.Отдел ЖКХ | 1 |
| 4.Отдел экономики и стратегического развития | 1 |

Главный специалист отдела ЖКХ

Борисова Ярослава Олеговна

(881855) 5-11-17

06.043.2023 г.

Пояснительная записка

Изменения внесены на основании решения сессии первого созыва Собрания депутатов Устьянского муниципального округа  № 75 от 24 марта 2023 г.

- Приложение № 1

к постановлению администрации Устьянского

муниципального района Архангельской области

«О внесении изменений в программу

«Формирование современной городской среды

на территории Устьянского муниципального округа»

от 04 апреля 2023 г. № 647

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства |
| Соисполнители программы | Нет |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Устьянского муниципального округа |
| Задачи программы | Задача № 1 . Благоустройство общественных территорий в п. Октябрьском, Благоустройство общественных территорий в п. Киземе, Благоустройство общественных территорий в п. Шангалах. Задача № 2. Благоустройство территорий поселений и закупка уборочной и коммунальной техники. |
| Мероприятия | - Обустройство дворовых территорий в МО «Октябрьское» (до 2022 г.) - Обустройство дворовых территорий в МО Киземское» (до 2022 г.) - Обустройство дворовых территорий в МО «Шангальское» (до 2022г.) - Обустройство общественных территорий МО «Октябрьское» (до 2022г.) - Обустройство общественных территорий в п. Кизема (до 2022 г.) - Обустройство общественных территорий в МО «Шангальское» (до 2022 г.) - Обустройство общественной территории в с. Шангалы (с 2023г.) - Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирование комфортной городской среды - Реализация программ формирования современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа за счет местного бюджета 2.1 Обустройство территорий и закупка уборочной техники и коммунальной техники |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2025 годы. На этапы программа не подразделяется. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем – 75 788 650,10 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 52 404 575,04 рублей областной бюджет – 10 526 686,22 рублей бюджет района – 1 714 088,94 рублей бюджет поселений – 11 143 299, 90 рублей внебюджетные источники: 0 рублей |

Раздел I.

Содержание проблемы

Устьянский муниципальный округ расположен на юго-востоке Архангельской области вдоль реки Устья. Общая площадь района 10,7 тыс. кв. км. В состав муниципального района входит 15 сельских поселений и одно городское. Численность населения района составляет 26,9 тыс. чел., в том числе в сельских поселениях 17,7 тыс. чел. Основой экономики района является лесозаготовительная и деревообрабатывающая, строительная промышленность, сельское хозяйство.

Одним из важнейших показателей качества жизни  является уровень благоустройства в Устьянском муниципальном округе.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территории Устьянского муниципального округа.

В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования,  расположенные на территории Устьянского муниципального округа, нуждаются в благоустройстве и ремонте, но в связи со снижением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость благоустройства муниципальных территорий общего пользования  города продиктовано требованиями настоящего времени, в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности.

С целью улучшения качества жизни населения территории Устьянского муниципального округа необходимо учитывать значимость приведения в нормативное состояние дворовых проездов, а также устройство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях в виду значительного роста количества машин у населения за последние годы.

Важное место в планировании застройки территории Устьянского муниципального округа занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство территории Устьянского муниципального округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия  внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данных мероприятий с максимальной эффективностью. Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в себя как минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовых территорий), так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (устройство детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение и др.).

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированное социально-экономическое развитие и окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие территории Устьянского муниципального округа.

Раздел II.

Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Устьянского муниципального округа.

Задачи Программы:

1. Благоустройство общественных территорий МО «Октябрьское», МО «Киземское», МО «Шангальское».

2.Благоустройство территорий поселений и закупка уборочной и коммунальной техники.

Раздел III.

Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2025 годы. На этапы программа не подразделяется.

Раздел IV.

Перечень основных мероприятий Программы

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, за счет средств бюджетов поселений, а так же средств заинтересованных лиц.

Допускается расходование средств бюджетов поселений на разработку дизайн -проектов благоустройства дворовых территорий  и дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Расходование средств заинтересованных лиц допускается на разработку дизайн -проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2025 годы, проектной документацией, проведения государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройств дворовых территорий) и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству в отношении соответствующих дворовых территорий, по которым заинтересованные лица приняли решение о финансовом участии.

Обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ в размере не менее пяти  процентов от стоимости мероприятия по благоустройству, дополнительного перечня работ в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятия по благоустройству. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены копии документов: договор подряда на выполнение проектной и сметной документации, акты выполненных работ, счета на оплату, квитанции об оплате, платежное  поручения о перечислении денежных средств.

Допускается принятие местными бюджетами дополнительных финансовых обязательств по софинансированию затрат к обязательствам заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Объемы финансовых средств Программы  являются прогнозными и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджетов.

Раздел V.

Механизм реализации Программы

Основными показателями выполнения Программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий в  МО «Октябрьское».

- количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Киземское».

- количество благоустроенных дворовых территорий в МО «Шангальское».

- количество благоустроенных общественных территорий в  МО  «Октябрьское».

- количество благоустроенных общественных территорий в  МО «Киземское».

- количество благоустроенных общественных территорий в  МО «Шангальское».

- количество благоустроенных территорий поселений, уборочной и коммунальной техники.

Раздел VI.

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.