Приложение N 3

к постановлению администрации Устьянского

муниципального района Архангельской области

«О внесении изменений в программу

«Формирование современной городской среды

на территории Устьянского муниципального округа»

- от 25 ноября 2022 г. № 2238

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа»

наименование программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | Ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 |
| 2 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Киземское» | Ед. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12,5 |
| 3 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | Ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | Ед. | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 2 |
| 5 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Киземское» | Ед. | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1 | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | Ед. | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Количество благоустроенных территорий поселений, уборочной и коммунальной техники. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30 процентов | % | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- Приложение N 4

к постановлению администрации Устьянского

муниципального района Архангельской области

«О внесении изменений в программу

«Формирование современной городской среды

на территории Устьянского муниципального округа»

- от 25 ноября 2022 г. № 2238

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | - | Мониторинг |
| 22 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Киземское» | - | Мониторинг |
| .3 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | - | Мониторинг |
| .4 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Октябрьское» | - | Мониторинг |
| .5 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Киземское» | - | Мониторинг |
| .6 | Количество общественных территорий в муниципальном образовании «Шангальское» | - | Мониторинг |
| .7 | Количество благоустроенных территорий поселений, уборочной и коммунальной техники. | - | Мониторинг |
| .8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30 процентов | Количество граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды / от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Мониторинг |

- Приложение N 5

к постановлению администрации Устьянского

муниципального района Архангельской области

«О внесении изменений в программу

«Формирование современной городской среды

на территории Устьянского муниципального округа»

- от 25 ноября 2022 г. № 2238

Перечень

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Формирование современной городской среды

на территории Устьянского муниципального округа»

(наименование программы (подпрограммы)

| Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы |  | Ответственный исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 15 |
| Формирование современной городской среды на территории МО "Устьянский муниципальный район" на 2018-2024гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское" | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2018-2019 | Всего, в том числе: | 5 451 087,89 | 3 021 355,63 | 2 429 732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды – от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30 процентов, 70 дворовых территорий в МО "Октябрьское" |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4 381 778,31 | 2 047 329,73 | 2 334 448,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 472 823,59 | 425 181,72 | 47 641,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 366 485,99 | 318 844,18 | 47 641,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 |  | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское" | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2018 | Всего, в том числе: | 260 658,08 | 260 658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32 дворовых территорий в МО "Киземское"/ п. Кизема |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 149 608,33 | 149 608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 31 070,10 | 31 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 24 979,65 | 24 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 |  | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2018-2019 | Всего, в том числе: | 2 951 933,54 | 1 499 662,75 | 1 452 270,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18 дворовых территорий в МО "Шангальское" / с. Шангалы |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 524 199,35 | 1 128 880,40 | 1 395 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 262 925,31 | 234 449,37 | 28 475,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 164 808,88 | 136 332,98 | 28 475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.4 |  | Обустройство общественных территорий в МО «Октябрьское». | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 8 730 794,78 | 1 821 056,03 | 3 237 205,59 | 3 526 951,86 | 71 272,64 | 74 308,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 общественных территорий в МО «Октябрьское»/ п. Октябрьский |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 7 741 589,15 | 1 242 692,87 | 3 110 256,26 | 3 388 640,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 401 436,91 | 268 806,28 | 63 474,71 | 69 155,92 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 212 187,42 | 79 556,88 | 63 474,62 | 69 155,92 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 375 581,30 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 272,64 | 74 308,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5 |  | Обустройство общественных территорий в МО «Киземское». | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 4 371 766,85 | 1 226 015,06 | 1 722 141,46 | 1 369 339,26 | 26 574,74 | 27 696,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 общественных территорий в МО «Киземское»/ п. Кизема |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3 856 942,91 | 886 696,78 | 1 654 606,45 | 1 315 639,68 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 244 763,15 | 184 145,83 | 33 767,53 | 26 849,79 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 160 789,72 | 100 172,45 | 33 767,48 | 26 849,79 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 109 261,07 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 564,74 | 27 696,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.6 |  | Обустройство общественных территорий в МО «Шангальское». | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2018-2022 | Всего, в том числе: | 2 261 266,17 | 0,00 | 0,00 | 2 174 983,82 | 42 241,49 | 44 040,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 общественных территорий в МО «Шангальское»/ с. Шангалы |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 089 690,34 | 0,00 | 0,00 | 2 089 690,34 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 | 42 646,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 241,49 | 44 040,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1 |  | Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники | Администрации УМО в лице Отдел ЖКХ Устьянского муниципального округа | 2020 | Всего, в том числе: | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники, в том числе: - 10 дворовых территорий; - 51 общественных территорий; - 29 единиц уборочной и коммунальной техники |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 31 101 497,31 | 7 828 747,55 | 8 841 350,10 | 14 145 274,94 | 140 078,87 | 146 045,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 20 743 808,39 | 5 455 208,11 | 8 494 630,24 | 6 793 970,04 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 529 665,80 | 1 143 653,30 | 173 360,05 | 7 212 652,45 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 971 898,40 | 659 886,14 | 173 359,81 | 138 652,45 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 856 124,72 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 078,87 | 146 045,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

- Приложение N 6

к постановлению администрации Устьянского

муниципального района Архангельской области

«О внесении изменений в программу

«Формирование современной городской среды

на территории Устьянского муниципального округа»

- от 25 ноября 2022 г. № 2238

Распределение

объемов финансирования программы по источникам,

направлениям расходования средств и годам

(рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по программе, в том числе: | 31 101 497,13 | 7 828 747,55 | 8 841 350, 10 | 14 145 274, 94 | 1140 078,87 | 146 045,85 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 856 124,72 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 078,87 | 146 045,85 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8 529 665,80 | 1 143 653,30 | 173 360,05 | 7 212 625,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 20 743 808,39 | 5 455 208,11 | 8 494 630,24 | 6 793 970,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 971 898,40 | 659 886,14 | 173 359,18 | 138 652,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |